CanchaYa

Sistema de reserva de canchas sintéticas

Plan de Pruebas QA

Estrategia, alcance, entorno y trazabilidad

| Proyecto | CanchaYa — Sistema de reserva de canchas sintéticas (Proyecto Informático 1, UAO, 2026-2) |
| --- | --- |
| Equipo | Samuel Rios Calderón · Juan Esteban Panesso Bernal · Juan Sebastian Castillo Acevedo · Byron Stiven Zapata Zapata |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de ejecución | 11 de octubre de 2026, 2:44 p. m. |
| Versión probada | rama US--11,18,19,20, commit 548e6ad |
| Ejecución | Ejecución 2: regresión completa tras las correcciones. Automatizada con scripts (Jest, Playwright, cliente Socket.IO, scripts de shell) sobre el entorno Docker de pruebas |
| Alcance | 15 historias de usuario · 125 casos de prueba + 72 pruebas automatizadas del backend |

# 1. Introducción

Este documento define el plan de pruebas de calidad (QA) de CanchaYa para la versión desarrollada hasta el Sprint 4: qué se prueba, con qué estrategia, en qué entorno, con qué criterios se considera aprobada una prueba y cómo se registran los resultados. Los resultados de la ejecución se documentan en los archivos 02 a 06 de esta misma carpeta.

## 1.1 Objetivos

- Verificar que cada historia de usuario (HU) cumple sus criterios de aceptación (CA), con trazabilidad entre HU, criterio y caso de prueba.

- Comprobar los requisitos no funcionales: rendimiento (RNF-01), seguridad (RNF-03), responsive (RNF-05), fiabilidad y mantenibilidad.

- Validar de punta a punta los flujos de usuario en un navegador real, incluyendo el temporizador y la disponibilidad en tiempo real por socket.

- Verificar que el entorno Docker y el pipeline CI/CD levantan y validan la aplicación de forma reproducible.

- Detectar, clasificar y documentar los defectos con la evidencia necesaria para corregirlos.

# 2. Alcance

## 2.1 Dentro del alcance

| HU | Historia | Sprint | Tipos de prueba aplicados |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de usuario | 1 | Funcional, E2E |
| US-02 | Inicio de sesión | 1 | Funcional, E2E, No funcional |
| US-03 | Recuperación de contraseña | 1 | Funcional, E2E |
| US-04 | Listado de canchas disponibles | 1 | Funcional, E2E, No funcional |
| US-05 | Detalle de cancha | 2 | Funcional, E2E |
| US-06 | Filtro de canchas | 2 | Funcional, E2E |
| US-07 | Selección de fecha y hora | 2 | Funcional, E2E |
| US-08 | Validación de disponibilidad | 3 | Funcional, E2E, No funcional |
| US-09 | Bloqueo de reserva duplicada | 3 | Funcional, E2E, No funcional |
| US-10 | Flujo rápido de reserva | 3 | Funcional, E2E |
| US-11 | Confirmación de reserva | 4 | Funcional, E2E |
| US-17 | Temporizador de sesión de reserva (Socket) | 3 | Funcional, E2E |
| US-18 | Retención de franja y disponibilidad en tiempo real (Socket) | 4 | Funcional, E2E, No funcional |
| US-19 | Contenedorización con Docker | 4 | No funcional, Smoke |
| US-20 | Pipeline CI/CD con Docker | 4 | Smoke |

## 2.2 Fuera del alcance

- US-12 (reservas múltiples), US-13 (historial completo con filtros) y US-21 (SonarQube): no están implementadas. Del historial solo se prueba la versión mínima ("Mis reservas") que exige US-11.

- Envío real de correos por SMTP: no hay credenciales configuradas; se prueba el modo simulado y la tolerancia a fallos mediante pruebas unitarias.

- Ejecución remota de GitHub Actions: solo corre en los servidores de GitHub. QA verifica el workflow de forma estática y localmente, y se anexa la evidencia que aportó el equipo.

- Dispositivos móviles físicos y navegadores antiguos; pruebas de penetración profundas; pruebas de carga superiores a 250 conexiones; pruebas de usabilidad con usuarios reales.

# 3. Historias de usuario y criterios de aceptación

Los criterios están numerados (CA-1, CA-2, …) en el orden del backlog; los casos de prueba los citan con esa numeración. Para US-05, US-06, US-07, US-19 y US-20 el backlog no trae criterios formales, por lo que se derivaron de su implementación y así se indica.

### US-01 · Registro de usuario (Sprint 1)

Historia: Como visitante, quiero registrarme con mis datos personales, para crear una cuenta y poder reservar canchas.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Con nombre, correo, teléfono y contraseña válidos, el sistema crea la cuenta y redirige a la pantalla de inicio de sesión. |
| CA-2 | Con un correo ya registrado, el sistema muestra un error indicando que el correo ya existe y no crea una cuenta duplicada. |
| CA-3 | Con campos obligatorios vacíos o contraseña que no cumple la política mínima, el sistema muestra los errores de validación y no envía la solicitud. |
| CA-4 | La contraseña queda almacenada cifrada con bcrypt (RNF-03). |

### US-02 · Inicio de sesión (Sprint 1)

Historia: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a mis reservas.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Con correo y contraseña correctos, el sistema autentica al usuario y lo redirige a su panel. |
| CA-2 | Con credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico sin indicar cuál campo es incorrecto. |
| CA-3 | Con un token válido, el usuario navega a rutas protegidas sin pedir credenciales de nuevo. |
| CA-4 | Sin token o con token inválido, el sistema redirige al login (RNF-03). |

### US-03 · Recuperación de contraseña (Sprint 1)

Historia: Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña por correo electrónico, para retomar el acceso a mi cuenta si la olvidé.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Al solicitar la recuperación con un correo registrado, el sistema envía un enlace de restablecimiento a ese correo. |
| CA-2 | Con el enlace recibido y una contraseña nueva válida, el sistema la actualiza y permite iniciar sesión con ella. |
| CA-3 | Si el enlace expiró o ya fue usado, el sistema rechaza la solicitud y pide generar uno nuevo. |
| CA-4 | Con un correo no registrado, el sistema muestra un mensaje neutro sin confirmar ni negar la existencia de la cuenta. |

### US-04 · Listado de canchas disponibles (Sprint 1)

Historia: Como usuario autenticado, quiero ver el listado de canchas disponibles con su nombre y dirección, para elegir dónde jugar.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Un usuario autenticado ve el listado de canchas con nombre y dirección. |
| CA-2 | Si no hay canchas registradas, se muestra un mensaje indicando que no hay canchas disponibles. |
| CA-3 | El listado responde en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes (RNF-01). |
| CA-4 | La interfaz se renderiza correctamente entre 360 px y 1920 px de ancho (RNF-05). |

### US-05 · Detalle de cancha (Sprint 2)

Historia: Como usuario autenticado, quiero ver el detalle de una cancha con sus horarios, para decidir si reservarla.

Criterios derivados de la implementación.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | El detalle de la cancha muestra nombre, dirección, zona, costo por hora y los horarios de atención por día de la semana. |
| CA-2 | Solo un usuario autenticado puede consultar el detalle (sin token, 401). |
| CA-3 | Un identificador inválido responde 400 y una cancha inexistente responde 404. |

### US-06 · Filtro de canchas (Sprint 2)

Historia: Como usuario autenticado, quiero filtrar las canchas por zona, precio y fecha, para encontrar la que se ajuste a lo que busco.

Criterios derivados de la implementación.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | El listado puede filtrarse por zona. |
| CA-2 | El listado puede filtrarse por rango de precio (mínimo y máximo). |
| CA-3 | Cuando ningún resultado coincide, se muestra un estado vacío claro. |
| CA-4 | Los valores de filtro inválidos se rechazan con 400. |

### US-07 · Selección de fecha y hora (Sprint 2)

Historia: Como usuario autenticado, quiero elegir una fecha y una hora disponibles para una cancha, para reservar mi turno.

Criterios derivados de la implementación.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | El usuario elige una fecha desde el detalle de la cancha. |
| CA-2 | Se ofrecen bloques de 1 hora dentro del horario de atención de ese día. |
| CA-3 | Un día en que la cancha no atiende no ofrece bloques. |

### US-08 · Validación de disponibilidad (Sprint 3)

Historia: Como usuario autenticado, quiero que el sistema valide la disponibilidad de la cancha, fecha y hora que elegí antes de reservar.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Al elegir cancha, fecha y hora, el sistema consulta la disponibilidad antes de permitir confirmar (GET /api/canchas/{id}/disponibilidad?fecha=YYYY-MM-DD). |
| CA-2 | Las franjas ocupadas aparecen deshabilitadas o marcadas como "No disponible" y no se pueden seleccionar. |
| CA-3 | Si el horario está libre, se habilita el botón "Continuar" o "Reservar". |
| CA-4 | Si la franja se ocupa entre la selección y la confirmación, el backend rechaza la reserva con 409 Conflict y el mensaje "El horario ya no está disponible"; el frontend muestra el mensaje y refresca las franjas. |
| CA-5 | Las reservas canceladas liberan la franja y esta vuelve a aparecer como disponible. |
| CA-6 | No se aceptan fechas ni horas pasadas; el backend responde 400. |
| CA-7 | Solo usuarios autenticados pueden consultar y reservar; sin token válido responde 401. |
| CA-8 | La validación se realiza siempre en el backend, aunque el frontend también la haga. |

### US-09 · Bloqueo de reserva duplicada (Sprint 3)

Historia: Como usuario autenticado, quiero que el sistema bloquee automáticamente cualquier intento de reservar la misma cancha, día y hora mientras mi reserva esté activa, para que nunca se generen reservas duplicadas.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Existe una restricción única en la base de datos sobre (cancha, fecha, hora) para reservas vigentes, por ejemplo un índice único parcial en PostgreSQL. No basta con validar en el código. |
| CA-2 | Si dos usuarios intentan reservar la misma cancha, día y hora al mismo tiempo, solo se crea una reserva (201) y la otra recibe 409 con un mensaje claro. Se prueba con dos peticiones simultáneas. |
| CA-3 | Un mismo usuario tampoco puede reservar dos veces la misma franja (doble clic o reenvío del formulario); el botón se deshabilita mientras la petición está en curso. |
| CA-4 | Al cancelar una reserva (estado cancelada), la franja queda libre y se puede volver a reservar sin violar la restricción. |
| CA-5 | El usuario que recibe el rechazo ve un mensaje amigable y puede elegir otra franja, sin errores técnicos ni pantallas en blanco. |
| CA-6 | Un intento duplicado no deja registros parciales ni huérfanos en la base de datos; la creación de la reserva es transaccional. |

### US-10 · Flujo rápido de reserva (Sprint 3)

Historia: Como usuario autenticado, quiero que el flujo completo de reserva sea simple y rápido, para completarlo en menos de 2 minutos sin fricciones.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | El flujo completo (elegir cancha, fecha y hora, y confirmar) se realiza en 3 pasos o menos y en menos de 2 minutos, verificado con una prueba cronometrada. |
| CA-2 | Desde el detalle de la cancha se llega a la selección de fecha y hora con un solo clic. |
| CA-3 | Los datos del usuario (nombre, correo) se toman de la sesión y no se piden de nuevo. |
| CA-4 | La cancha, fecha y hora elegidas se conservan si el usuario retrocede un paso dentro del flujo. |
| CA-5 | Antes de confirmar se muestra un resumen visible: cancha, fecha, hora y precio si aplica. |
| CA-6 | Se muestra un indicador de carga y mensajes de error claros en cada paso. |
| CA-7 | El flujo es responsive y funciona en celular y en escritorio. |
| CA-8 | Si la sesión expiró, se redirige al login y al volver se retoma el flujo. |

### US-11 · Confirmación de reserva (Sprint 4)

Historia: Como usuario autenticado, quiero recibir una confirmación inmediata al completar una reserva, para tener la certeza de que quedó registrada.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Al confirmar, el backend guarda la reserva con estado "confirmada" y responde 201 con el identificador, la cancha, la fecha, la hora y el estado. |
| CA-2 | El frontend muestra de inmediato una pantalla o mensaje de confirmación con el resumen: cancha, fecha, hora y código o identificador de la reserva. |
| CA-3 | El mensaje de éxito solo aparece después de que el backend confirmó que la reserva se guardó. Si falla, se muestra un error claro y no se informa éxito. |
| CA-4 | La confirmación se muestra en menos de 2 segundos en condiciones normales. |
| CA-5 | Un doble clic o un reenvío no genera confirmaciones ni reservas duplicadas (coherente con US-09). |
| CA-6 | La reserva confirmada aparece de inmediato en el historial del usuario (US-13) con estado "confirmada". |
| CA-7 | Al confirmar, la sesión del temporizador por socket (US-17) se da por completada y deja de contar. |
| CA-8 | La pantalla de confirmación incluye accesos directos a "Ver mis reservas" y "Hacer otra reserva". |
| CA-9 | Solo un usuario autenticado puede confirmar; sin token válido el backend responde 401. |
| CA-10 | Si el equipo cuenta con servicio de correo, se envía además un correo de confirmación con el mismo resumen; su fallo no debe impedir que la reserva quede confirmada. |

### US-17 · Temporizador de sesión de reserva (Socket) (Sprint 3)

Historia: Como usuario autenticado, quiero que al entrar a una cancha se inicie un temporizador de 3 minutos sincronizado por socket, para seleccionar día y hora y entrar al panel de iniciar reserva antes de que expire mi sesión de reserva.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Al entrar al detalle de una cancha, el cliente abre una conexión por socket autenticada con el token del usuario. Sin token válido, el servidor rechaza la conexión. |
| CA-2 | Al conectarse, el servidor inicia un temporizador de 3 minutos (180 s) asociado a usuario y cancha, y envía al cliente la hora de expiración (expiresAt) en un evento de inicio. |
| CA-3 | El frontend muestra una cuenta regresiva visible en formato mm:ss calculada a partir de expiresAt del servidor, no del reloj local del navegador. |
| CA-4 | El servidor envía una sincronización periódica (cada 5 s) para corregir desfases entre cliente y servidor. |
| CA-5 | Durante los 3 minutos el usuario puede seleccionar día y hora (US-08 y US-09) y pasar al panel "Iniciar reserva" (US-10). |
| CA-6 | Al entrar al panel "Iniciar reserva" dentro del tiempo, el temporizador se detiene y el servidor lo marca como completado. |
| CA-7 | Si el tiempo llega a 0 sin haber entrado al panel, el servidor envía un evento de expiración; el frontend deshabilita la selección, muestra "Tu tiempo expiró" y ofrece un botón para reiniciar una nueva sesión de 3 minutos. |
| CA-8 | El backend rechaza (403 o 409) el ingreso al panel "Iniciar reserva" si la sesión de tiempo expiró, aunque el frontend no lo haya bloqueado. |
| CA-9 | Un usuario tiene una sola sesión de temporizador activa por cancha: si abre otra pestaña, se retoma el mismo expiresAt en lugar de crear un temporizador nuevo. |
| CA-10 | Al salir de la cancha (navegar a otra pantalla o cerrar la pestaña) se cierra el socket y el servidor cancela el temporizador. |
| CA-11 | Si el socket pierde conexión y se reconecta dentro de la ventana de 3 minutos, el cliente recupera el tiempo restante desde el servidor. |

### US-18 · Retención de franja y disponibilidad en tiempo real (Socket) (Sprint 4)

Historia: Como usuario autenticado, quiero que la franja que seleccioné quede retenida temporalmente mientras completo mi reserva y que los demás usuarios vean la disponibilidad actualizada en tiempo real, para evitar conflictos y reservas fallidas.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | Al seleccionar día y hora dentro de la sesión de 3 minutos, el servidor retiene esa franja para el usuario y lo confirma al cliente por socket. |
| CA-2 | Los demás usuarios que estén viendo esa cancha ven la franja como "En proceso de reserva" en tiempo real, sin recargar la página. |
| CA-3 | La retención se libera y se notifica a los demás usuarios cuando el temporizador expira, el usuario sale de la cancha, cambia de franja o cancela. |
| CA-4 | Al confirmar la reserva (US-11), la retención se convierte en reserva definitiva, consistente con la restricción única de US-09. |
| CA-5 | Un usuario no puede retener más de una franja a la vez por cancha; al elegir otra, la anterior se libera. |
| CA-6 | El estado de las sesiones y retenciones se persiste para sobrevivir a un reinicio del servidor. |
| CA-7 | El frontend muestra un aviso visual cuando quedan 30 segundos. |
| CA-8 | Prueba de carga básica con al menos 100 conexiones concurrentes sin pérdida de eventos ni duplicación de reservas. |
| CA-9 | Los eventos del socket (nombre, payload y errores) quedan documentados junto con la API (PIG1-23). |

### US-19 · Contenedorización con Docker (Sprint 4)

Historia: Como equipo de desarrollo, queremos contenerizar la aplicación con Docker, para levantar todo el entorno con un solo comando y de forma reproducible.

Criterios derivados de la implementación.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| CA-2 | Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). |
| CA-3 | El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. |
| CA-4 | Los datos de la base persisten entre reinicios gracias a un volumen. |
| CA-5 | Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root. |

### US-20 · Pipeline CI/CD con Docker (Sprint 4)

Historia: Como equipo de desarrollo, queremos un pipeline de integración y despliegue continuos con Docker, para validar y desplegar cada cambio de forma automática.

Criterios derivados de la implementación.

| CA | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-1 | El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. |
| CA-2 | El smoke test verifica health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro, login y listado de canchas. |
| CA-3 | El despliegue solo corre en push a la rama de despliegue y nunca en pull_request. |
| CA-4 | Las variables sensibles (JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD) se leen de secretos y no están en el repositorio. |

# 4. Estrategia de pruebas

Se aplica una estrategia por niveles, de lo más rápido y aislado a lo más cercano al usuario, basada en riesgo: primero lo que protege la integridad de las reservas (unicidad, concurrencia, temporizador y retención en tiempo real) y la seguridad de los datos.

| Nivel / tipo | Qué verifica | Herramienta | Dónde corre |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitaria e integración (Jest) | Servicios y repositorios con mocks; una prueba de integración real de concurrencia contra PostgreSQL | Jest 29 + supertest | Postgres temporal (contenedor) |
| Funcional (API y sockets) | Cada criterio de aceptación contra la API REST y los eventos Socket.IO, con casos positivos y negativos y verificación directa en la base de datos | Scripts Node (fetch, socket.io-client, psql) | Entorno Docker aislado |
| End-to-End (E2E) | Flujos completos en navegador: registro, login, catálogo, reserva cronometrada, tiempo real entre dos usuarios, expiración real, móvil | Playwright (Chromium) | Entorno Docker aislado |
| No funcional | Rendimiento y carga, seguridad, accesibilidad (WCAG 2.1 AA), responsive, compatibilidad de navegadores, fiabilidad y mantenibilidad | Scripts Node, axe-core, Playwright, npm audit, ESLint | Entorno Docker aislado |
| Smoke test de Docker | Construcción desde cero, arranque, salud, persistencia, seguridad de imágenes, smoke test del pipeline y análisis del workflow | Docker Compose, scripts de shell | Docker local |

## 4.1 Técnicas de diseño de casos

- Casos positivos (camino feliz) y negativos (errores esperados): cada caso documenta el error que "debería" devolver el sistema y lo compara con el obtenido.

- Partición de equivalencia y valores límite: fechas pasadas/futuras, hora actual, contraseñas válidas e inválidas, tamaños de cuerpo, 180 s exactos del temporizador.

- Concurrencia: peticiones simultáneas por la misma franja (2, 10, 25 y 100 usuarios) y verificación de integridad en la base de datos.

- Tiempo real: dos usuarios simultáneos y pruebas de 180 s reales con el reloj del servidor.

- Seguridad: manipulación de JWT, inyección SQL y XSS, CORS, control de acceso entre usuarios y límites de intentos.

- Trazabilidad: toda prueba declara la HU y el criterio que cubre; la matriz de la sección 9 muestra el resultado por criterio.

# 5. Entorno de pruebas

Las pruebas se ejecutan en un entorno Docker Compose aislado (proyecto "canchaya-qa", puertos 4300 y 8380) con su propio PostgreSQL. No se usa la base de datos compartida de Neon ni se modifica el despliegue del pipeline (proyecto "canchaya"). Los datos de prueba (usuarios, reservas) se generan en cada ejecución y el entorno se elimina al terminar.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | Windows_NT 10.0.19045 (x64) · Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4 núcleos) · 16 GB de RAM · zona horaria America/Bogota |
| Repositorio | rama US--11,18,19,20 · commit 548e6ad (+34 archivo(s) con cambios sin comitear) |
| Entorno de ejecución | Docker Compose, proyecto aislado "canchaya-qa": frontend http://localhost:8380 · API http://localhost:4300/api · base PostgreSQL propia (no se usa la base compartida de Neon) |
| Node.js (ejecutor de pruebas) | v22.19.0 |
| Node.js (contenedor del backend) | v22.23.3 |
| Docker | 29.8.1 |
| Docker Compose | 5.5.1 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16.15 |
| nginx | nginx/1.31.6 |
| Socket.IO (servidor) | 4.8.4 |
| React | 18.3.1 |
| Jest | 29.7.0 |
| Playwright | 1.64.0 |
| axe-core | 4.14.0 |
| Chromium | 156.0.8078.4 |
| Firefox | 157.0 |
| WebKit | 27.2 |

# 6. Datos de prueba

- Usuarios: se registran por la API con correos únicos @qa.local y la contraseña "Password123!" (cumple la política mínima).

- Canchas: las 5 canchas de ejemplo del seed (Fútbol 5, 6, 7 y 8) con horario de atención diario.

- Fechas: las pruebas de API usan fechas únicas de los años 2100 en adelante para no chocar entre sí; las E2E usan días consecutivos a partir de mañana; las de "hoy" usan la hora real de Colombia (UTC-5).

- Aislamiento: cada caso crea sus propios usuarios y franjas, de modo que ningún resultado depende del orden de ejecución.

# 7. Criterios de entrada, salida y aceptación

### Criterios de entrada

- El entorno Docker se construye desde cero y los 3 servicios quedan "healthy".

- El esquema de la base se aplicó y existen las canchas de ejemplo.

### Criterios de salida (versión apta para liberar)

| Criterio | Umbral |
| --- | --- |
| Casos de prioridad Alta | 100 % aprobados |
| Defectos de severidad Crítica o Alta abiertos | 0 |
| Pruebas automatizadas del backend (Jest) | 100 % aprobadas |
| Smoke test de Docker | 100 % aprobado |
| Criterios de aceptación con al menos un caso de prueba | ≥ 90 % |
| Requisitos no funcionales (RNF-01: p95 < 2 s; sin vulnerabilidades altas) | Cumplidos |

### Clasificación de defectos

| Severidad | Definición |
| --- | --- |
| Crítica | Impide usar el sistema o compromete la integridad o seguridad de los datos, sin alternativa. |
| Alta | Incumple un criterio de aceptación en el flujo normal o rompe el pipeline de integración continua. |
| Media | Comportamiento incorrecto fuera del flujo habitual (por ejemplo, solo por la API directa) o que degrada la calidad sin bloquear el uso. |
| Baja | Robustez, mensajes o mejoras menores sin impacto funcional. |

# 8. Roles, riesgos y limitaciones

### Roles

- Responsable de QA del equipo: Byron Stiven Zapata Zapata (tarea PIG1-22 del tablero). Desarrollo: Samuel Rios, Juan Esteban Panesso y Juan Sebastian Castillo.

- Ejecución: scripts automatizados y reproducibles en la carpeta qa/ del repositorio (ver qa/README.md); los documentos de resultados y las evidencias están en docs/testing/.

### Riesgos y limitaciones

- Los criterios de US-05, US-06, US-07, US-19 y US-20 son derivados; conviene que el equipo los valide.

- Las pruebas de tiempo real dependen de relojes y red locales; se mitigan con tolerancias definidas en cada caso.

- El correo real por SMTP y la ejecución remota de GitHub Actions no pudieron ejercitarse localmente.

- La suite corre en un solo equipo; el rendimiento absoluto puede variar en otro hardware.

# 9. Casos de prueba y matriz de trazabilidad

## 9.1 Casos de prueba por suite

### Smoke test de Docker y pipeline (21 casos)

| ID | HU | Caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| SD-01 | US-19 | El docker-compose.yml es válido |
| SD-02 | US-19 | Prueba negativa: sin JWT_SECRET el compose se niega a arrancar |
| SD-03 | US-19 | Construcción de las imágenes desde cero (sin caché) |
| SD-04 | US-19 | Arranque con "docker compose up --wait": los 3 servicios quedan sanos |
| SD-05 | US-19 | Orden de arranque: db → backend → frontend |
| SD-06 | US-19 | El esquema de la base se aplica solo al arrancar el backend |
| SD-07 | US-19 | Puertos publicados y aislamiento de la base de datos |
| SD-08 | US-19 | Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root |
| SD-09 | US-20 | Smoke test del pipeline (scripts/smoke-test.sh) contra el entorno Docker |
| SD-10 | US-19 | Datos de ejemplo: seed de canchas y fotos servidas por el frontend |
| SD-11 | US-19 | nginx: fallback de SPA, caché de assets y cabeceras |
| SD-12 | US-19 | Healthchecks definidos y política de reinicio |
| SD-13 | US-19 | Consumo de recursos en reposo |
| SD-14 | US-20 | Prueba de carga con 100 conexiones de socket (paso del pipeline) |
| SD-15 | US-20 | Análisis estático del workflow de CI/CD (ci-cd.yml) |
| SD-16 | US-20 | Despliegue real mediante el self-hosted runner |
| SD-17 | US-20 | Evidencia de la ejecución del pipeline en GitHub Actions (aportada por el equipo) |
| SD-20 | US-19 | Persistencia: los datos sobreviven a "docker compose down" y "up" |
| SD-21 | US-19 | Recuperación: reinicio del backend |
| SD-22 | US-19 | Entorno limpio: "down -v" borra los datos y el esquema se recrea solo |
| SD-23 | US-19 | Limpieza del entorno de pruebas |

### Pruebas funcionales (API y sockets) (61 casos)

| ID | HU | Caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| F-01-01 | US-01 | Registro con datos válidos |
| F-01-02 | US-01 | Registro con correo ya existente (caso de error) |
| F-01-03 | US-01 | Validaciones del registro (campos vacíos y contraseña débil) |
| F-01-04 | US-01 | La contraseña se almacena cifrada con bcrypt (RNF-03) |
| F-02-01 | US-02 | Inicio de sesión con credenciales correctas |
| F-02-02 | US-02 | Credenciales incorrectas: mensaje genérico (caso de error) |
| F-02-03 | US-02 | Acceso a rutas protegidas con y sin token |
| F-03-01 | US-03 | Solicitud de recuperación: mensaje neutro y envío del enlace |
| F-03-02 | US-03 | Restablecer la contraseña y reutilización del enlace |
| F-03-03 | US-03 | Un enlace nuevo invalida el anterior; enlace vencido |
| F-04-01 | US-04 | Listado de canchas con nombre y dirección |
| F-04-02 | US-04 | El listado exige autenticación |
| F-05-01 | US-05 | Detalle de cancha con horarios por día |
| F-05-02 | US-05 | Detalle: sin token, id inválido y cancha inexistente (casos de error) |
| F-06-01 | US-06 | Filtros por zona y por precio |
| F-06-02 | US-06 | Valores de filtro inválidos (casos de error) |
| F-06-03 | US-06, US-07 | Filtro por fecha: solo canchas con horario ese día |
| F-08-01 | US-08 | Consulta de disponibilidad por cancha y fecha |
| F-08-02 | US-08 | Reservar una franja ya ocupada: 409 con mensaje exacto (caso de error) |
| F-08-03 | US-08, US-09 | Cancelar una reserva libera la franja |
| F-08-04 | US-08 | No se aceptan fechas ni horas pasadas (caso de error) |
| F-08-05 | US-08, US-11 | Solo usuarios autenticados: sin token o token inválido → 401 |
| F-08-06 | US-08 | Validación en el backend de los datos de la reserva (casos de error) |
| F-08-07 | US-08 | Reserva fuera del horario de atención de la cancha |
| F-08-08 | US-08, US-09 | Franjas solapadas en la misma cancha |
| F-08-09 | US-08 | Cancelación: reserva ajena, inexistente y ya cancelada (casos de error) |
| F-09-01 | US-09 | Restricción única parcial en la base de datos |
| F-09-02 | US-09 | Dos usuarios reservan la misma franja al mismo tiempo |
| F-09-03 | US-09, US-11 | Reenvío / doble clic del mismo usuario |
| F-09-04 | US-09 | 25 usuarios compiten por la misma franja |
| F-09-05 | US-09 | Un intento duplicado no deja registros parciales |
| F-10-01 | US-10 | Los datos del usuario se toman de la sesión |
| F-11-01 | US-11 | Confirmar: 201 con identificador, cancha, fecha, hora y estado |
| F-11-02 | US-11 | Si falla la reserva no se informa éxito (casos de error) |
| F-11-03 | US-11 | Tiempo de respuesta de la confirmación (< 2 s) |
| F-11-04 | US-11 | La reserva aparece de inmediato en el historial con estado "confirmada" |
| F-11-05 | US-11 | Correo de confirmación: se envía sin bloquear la reserva |
| F-11-06 | US-11, US-17 | Al confirmar, el temporizador se completa y deja de contar |
| F-17-01 | US-17 | El servidor rechaza conexiones sin token válido (caso de error) |
| F-17-02 | US-17 | Al conectar se inicia un temporizador de 180 s con expiresAt |
| F-17-03 | US-17 | Sincronización periódica cada 5 s |
| F-17-04 | US-17 | Entrar al panel "Iniciar reserva" detiene el temporizador |
| F-17-05 | US-17 | El backend rechaza el panel si no hay sesión vigente (caso de error) |
| F-17-07 | US-17 | Una sola sesión por usuario y cancha (varias pestañas) |
| F-17-08 | US-17 | Al salir de la cancha se cancela el temporizador (tras un lapso de gracia de 10 s) |
| F-17-09 | US-17 | Reconexión dentro de la ventana de 3 minutos recupera el tiempo restante |
| F-17-11 | US-17 | Los eventos del temporizador incluyen la hora del servidor |
| F-17-10 | US-17 | Reiniciar el temporizador |
| F-18-01 | US-18 | Retener una franja: confirmación al dueño y aviso en tiempo real a los demás |
| F-18-02 | US-18 | Retener una franja ya retenida por otro: FRANJA_RETENIDA (caso de error) |
| F-18-03 | US-18 | Una sola franja por usuario y cancha: al cambiar, se libera la anterior |
| F-18-04 | US-18 | Liberar la retención: botón "Cancelar", cambio de fecha o salida de la cancha |
| F-18-05 | US-18, US-09, US-11 | Al confirmar, la retención se convierte en reserva definitiva |
| F-18-06 | US-18, US-09 | Reservar una franja retenida por otro usuario (caso de error) y vista REST de retenidos |
| F-18-07 | US-18 | Cancelar una reserva avisa en tiempo real que la franja quedó libre |
| F-18-08 | US-18 | Errores de retencion:solicitar (casos de error) |
| F-18-09 | US-18 | Diez usuarios retienen la misma franja a la vez |
| F-18-10 | US-18 | Los eventos del socket y sus errores están documentados |
| F-17-06 | US-17 | Expiración real a los 180 s: evento, rechazo del panel y limpieza |
| F-18-11 | US-18 | La retención se libera cuando expira el temporizador |
| F-18-12 | US-18, US-17 | Persistencia: sesión y retención sobreviven al reinicio del servidor |

### Pruebas End-to-End (navegador) (22 casos)

| ID | HU | Caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| E2E-01 | US-01, US-02, US-04 | Registro → inicio de sesión → listado de canchas |
| E2E-02 | US-01 | Registro: validaciones y correo duplicado (casos de error) |
| E2E-03 | US-02 | Login fallido, rutas protegidas, persistencia de sesión y cierre de sesión |
| E2E-04 | US-03 | Recuperación de contraseña de punta a punta |
| E2E-05 | US-04, US-06 | Listado, filtros y estado vacío |
| E2E-06 | US-05 | Detalle de la cancha: foto, descripción, servicios y horarios |
| E2E-07 | US-07, US-08 | Selección de fecha y bloques de 1 hora; día sin horario |
| E2E-08 | US-10, US-11 | Flujo completo cronometrado: cancha → fecha y hora → confirmar |
| E2E-09 | US-10 | Retroceder conserva cancha, fecha y hora |
| E2E-10 | US-08 | Franjas ocupadas y horas pasadas aparecen "No disponible" |
| E2E-11 | US-08, US-09 | La franja se ocupa antes de confirmar: mensaje amigable y poder elegir otra |
| E2E-12 | US-09, US-10, US-11 | Doble clic, indicadores de carga y error del servidor |
| E2E-13 | US-11 | Pantalla de confirmación, historial y accesos directos |
| E2E-14 | US-17 | Cuenta regresiva mm:ss sincronizada con el servidor |
| E2E-15 | US-17 | La cuenta regresiva no depende del reloj local del navegador |
| E2E-16 | US-17 | Dos pestañas del mismo usuario comparten el temporizador |
| E2E-17 | US-18 | Dos usuarios: retención, cambio de franja, confirmación y cancelación en tiempo real |
| E2E-18 | US-10 | Sesión vencida: redirige al login y al volver se retoma el flujo |
| E2E-19 | US-10 | Flujo completo en celular (390 × 844) con emulación táctil |
| E2E-20 | US-10, US-11 | Cancha o servicio no disponible: error claro y sin pantallas en blanco |
| E2E-21 | US-17, US-18 | Aviso de 30 s, expiración real y reinicio del temporizador |
| E2E-22 | US-10, US-11, US-17, US-18 | Sin errores de JavaScript ni de consola en todo el recorrido |

### Pruebas no funcionales (21 casos)

| ID | HU | Caso de prueba |
| --- | --- | --- |
| NF-01 | US-04 | Tiempos de respuesta de la API (p95 < 2 s) |
| NF-02 | US-04 | Latencia con 50 solicitudes concurrentes |
| NF-03 | US-04 | Tiempo de carga de las páginas principales |
| NF-04 | Transversal | Tamaño del bundle del frontend |
| NF-05 | US-18 | Prueba de carga: 100 conexiones concurrentes sin pérdida de eventos ni reservas duplicadas |
| NF-06 | US-18 | Prueba de estrés: 250 conexiones concurrentes |
| NF-07 | US-09 | 100 usuarios reservan a la vez: 10 franjas, 10 usuarios por franja |
| NF-08 | US-02 | Seguridad del JWT y control de acceso entre usuarios |
| NF-09 | Transversal | Inyección SQL y XSS |
| NF-10 | Transversal | Manejo de entradas anómalas y fugas de información |
| NF-11 | Transversal | CORS y cabeceras de seguridad HTTP |
| NF-12 | Transversal | Límite de intentos de inicio de sesión |
| NF-13 | Transversal | Secretos en el repositorio y vulnerabilidades de dependencias |
| NF-14 | Transversal | Auditoría automática de accesibilidad WCAG 2.1 AA |
| NF-15 | US-04 | Diseño responsive entre 360 px y 1920 px |
| NF-16 | Transversal | Uso con teclado y foco visible |
| NF-17 | Transversal | Compatibilidad entre navegadores |
| NF-18 | US-19 | Caída y recuperación de la base de datos |
| NF-19 | US-19 | La migración del esquema es idempotente |
| NF-20 | US-08 | Las horas se interpretan en hora de Colombia, no en la del servidor |
| NF-21 | Transversal | Análisis estático (lint) y cobertura de pruebas automatizadas |

## 9.2 Matriz de trazabilidad HU / criterio de aceptación

Resultado agregado de todos los casos que cubren cada criterio (después de ejecutar las pruebas).

| HU | CA | Criterio de aceptación | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | CA-1 | Con nombre, correo, teléfono y contraseña válidos, el sistema crea la cuenta y redirige a la pantalla de inicio de sesión. | F-01-01, E2E-01 | APROBADA |
| US-01 | CA-2 | Con un correo ya registrado, el sistema muestra un error indicando que el correo ya existe y no crea una cuenta duplicada. | F-01-02, E2E-02 | APROBADA |
| US-01 | CA-3 | Con campos obligatorios vacíos o contraseña que no cumple la política mínima, el sistema muestra los errores de validación y no envía la solicitud. | F-01-03, E2E-02 | APROBADA |
| US-01 | CA-4 | La contraseña queda almacenada cifrada con bcrypt (RNF-03). | F-01-04 | APROBADA |
| US-02 | CA-1 | Con correo y contraseña correctos, el sistema autentica al usuario y lo redirige a su panel. | F-02-01, E2E-01 | APROBADA |
| US-02 | CA-2 | Con credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico sin indicar cuál campo es incorrecto. | F-02-02, E2E-03 | APROBADA |
| US-02 | CA-3 | Con un token válido, el usuario navega a rutas protegidas sin pedir credenciales de nuevo. | F-02-03, E2E-03, NF-08 | APROBADA |
| US-02 | CA-4 | Sin token o con token inválido, el sistema redirige al login (RNF-03). | F-02-03, E2E-03, NF-08 | APROBADA |
| US-03 | CA-1 | Al solicitar la recuperación con un correo registrado, el sistema envía un enlace de restablecimiento a ese correo. | F-03-01, E2E-04 | APROBADA |
| US-03 | CA-2 | Con el enlace recibido y una contraseña nueva válida, el sistema la actualiza y permite iniciar sesión con ella. | F-03-02, E2E-04 | APROBADA |
| US-03 | CA-3 | Si el enlace expiró o ya fue usado, el sistema rechaza la solicitud y pide generar uno nuevo. | F-03-02, F-03-03, E2E-04 | APROBADA |
| US-03 | CA-4 | Con un correo no registrado, el sistema muestra un mensaje neutro sin confirmar ni negar la existencia de la cuenta. | F-03-01, E2E-04 | APROBADA |
| US-04 | CA-1 | Un usuario autenticado ve el listado de canchas con nombre y dirección. | F-04-01, F-04-02, E2E-01, E2E-05 | APROBADA |
| US-04 | CA-2 | Si no hay canchas registradas, se muestra un mensaje indicando que no hay canchas disponibles. | E2E-05 | APROBADA |
| US-04 | CA-3 | El listado responde en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes (RNF-01). | NF-01, NF-02, NF-03 | APROBADA |
| US-04 | CA-4 | La interfaz se renderiza correctamente entre 360 px y 1920 px de ancho (RNF-05). | NF-15 | APROBADA |
| US-05 | CA-1 | El detalle de la cancha muestra nombre, dirección, zona, costo por hora y los horarios de atención por día de la semana. | F-05-01, E2E-06 | APROBADA |
| US-05 | CA-2 | Solo un usuario autenticado puede consultar el detalle (sin token, 401). | F-05-02 | APROBADA |
| US-05 | CA-3 | Un identificador inválido responde 400 y una cancha inexistente responde 404. | F-05-02 | APROBADA |
| US-06 | CA-1 | El listado puede filtrarse por zona. | F-06-01, F-06-03, E2E-05 | APROBADA |
| US-06 | CA-2 | El listado puede filtrarse por rango de precio (mínimo y máximo). | F-06-01, E2E-05 | APROBADA |
| US-06 | CA-3 | Cuando ningún resultado coincide, se muestra un estado vacío claro. | F-06-01, E2E-05 | APROBADA |
| US-06 | CA-4 | Los valores de filtro inválidos se rechazan con 400. | F-06-02 | APROBADA |
| US-07 | CA-1 | El usuario elige una fecha desde el detalle de la cancha. | E2E-07 | APROBADA |
| US-07 | CA-2 | Se ofrecen bloques de 1 hora dentro del horario de atención de ese día. | E2E-07 | APROBADA |
| US-07 | CA-3 | Un día en que la cancha no atiende no ofrece bloques. | F-06-03, E2E-07 | APROBADA |
| US-08 | CA-1 | Al elegir cancha, fecha y hora, el sistema consulta la disponibilidad antes de permitir confirmar (GET /api/canchas/{id}/disponibilidad?fecha=YYYY-… | F-08-01 | APROBADA |
| US-08 | CA-2 | Las franjas ocupadas aparecen deshabilitadas o marcadas como "No disponible" y no se pueden seleccionar. | E2E-07, E2E-10 | APROBADA |
| US-08 | CA-3 | Si el horario está libre, se habilita el botón "Continuar" o "Reservar". | E2E-07, E2E-10 | APROBADA |
| US-08 | CA-4 | Si la franja se ocupa entre la selección y la confirmación, el backend rechaza la reserva con 409 Conflict y el mensaje "El horario ya no está disp… | F-08-02, E2E-11 | APROBADA |
| US-08 | CA-5 | Las reservas canceladas liberan la franja y esta vuelve a aparecer como disponible. | F-08-03, F-08-09 | APROBADA |
| US-08 | CA-6 | No se aceptan fechas ni horas pasadas; el backend responde 400. | F-08-04, NF-20 | APROBADA |
| US-08 | CA-7 | Solo usuarios autenticados pueden consultar y reservar; sin token válido responde 401. | F-08-05 | APROBADA |
| US-08 | CA-8 | La validación se realiza siempre en el backend, aunque el frontend también la haga. | F-08-06, F-08-07, F-08-08 | APROBADA |
| US-09 | CA-1 | Existe una restricción única en la base de datos sobre (cancha, fecha, hora) para reservas vigentes, por ejemplo un índice único parcial en Postgre… | F-08-08, F-09-01, F-18-05 | APROBADA |
| US-09 | CA-2 | Si dos usuarios intentan reservar la misma cancha, día y hora al mismo tiempo, solo se crea una reserva (201) y la otra recibe 409 con un mensaje c… | F-08-08, F-09-02, F-09-04, F-18-06, NF-07 | APROBADA |
| US-09 | CA-3 | Un mismo usuario tampoco puede reservar dos veces la misma franja (doble clic o reenvío del formulario); el botón se deshabilita mientras la petici… | F-09-03, E2E-12 | APROBADA |
| US-09 | CA-4 | Al cancelar una reserva (estado cancelada), la franja queda libre y se puede volver a reservar sin violar la restricción. | F-08-03 | APROBADA |
| US-09 | CA-5 | El usuario que recibe el rechazo ve un mensaje amigable y puede elegir otra franja, sin errores técnicos ni pantallas en blanco. | F-09-02, E2E-11 | APROBADA |
| US-09 | CA-6 | Un intento duplicado no deja registros parciales ni huérfanos en la base de datos; la creación de la reserva es transaccional. | F-09-04, F-09-05, NF-07 | APROBADA |
| US-10 | CA-1 | El flujo completo (elegir cancha, fecha y hora, y confirmar) se realiza en 3 pasos o menos y en menos de 2 minutos, verificado con una prueba crono… | E2E-08 | APROBADA |
| US-10 | CA-2 | Desde el detalle de la cancha se llega a la selección de fecha y hora con un solo clic. | E2E-08 | APROBADA |
| US-10 | CA-3 | Los datos del usuario (nombre, correo) se toman de la sesión y no se piden de nuevo. | F-10-01, E2E-08 | APROBADA |
| US-10 | CA-4 | La cancha, fecha y hora elegidas se conservan si el usuario retrocede un paso dentro del flujo. | E2E-09 | APROBADA |
| US-10 | CA-5 | Antes de confirmar se muestra un resumen visible: cancha, fecha, hora y precio si aplica. | E2E-08 | APROBADA |
| US-10 | CA-6 | Se muestra un indicador de carga y mensajes de error claros en cada paso. | E2E-12, E2E-20 | APROBADA |
| US-10 | CA-7 | El flujo es responsive y funciona en celular y en escritorio. | E2E-19 | APROBADA |
| US-10 | CA-8 | Si la sesión expiró, se redirige al login y al volver se retoma el flujo. | E2E-18 | APROBADA |
| US-11 | CA-1 | Al confirmar, el backend guarda la reserva con estado "confirmada" y responde 201 con el identificador, la cancha, la fecha, la hora y el estado. | F-11-01, F-18-05, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-2 | El frontend muestra de inmediato una pantalla o mensaje de confirmación con el resumen: cancha, fecha, hora y código o identificador de la reserva. | E2E-08, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-3 | El mensaje de éxito solo aparece después de que el backend confirmó que la reserva se guardó. Si falla, se muestra un error claro y no se informa é… | F-11-02, E2E-12, E2E-20 | APROBADA |
| US-11 | CA-4 | La confirmación se muestra en menos de 2 segundos en condiciones normales. | F-11-03, E2E-08, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-5 | Un doble clic o un reenvío no genera confirmaciones ni reservas duplicadas (coherente con US-09). | F-09-03, E2E-12 | APROBADA |
| US-11 | CA-6 | La reserva confirmada aparece de inmediato en el historial del usuario (US-13) con estado "confirmada". | F-11-04, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-7 | Al confirmar, la sesión del temporizador por socket (US-17) se da por completada y deja de contar. | F-11-06, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-8 | La pantalla de confirmación incluye accesos directos a "Ver mis reservas" y "Hacer otra reserva". | E2E-08, E2E-13 | APROBADA |
| US-11 | CA-9 | Solo un usuario autenticado puede confirmar; sin token válido el backend responde 401. | F-08-05 | APROBADA |
| US-11 | CA-10 | Si el equipo cuenta con servicio de correo, se envía además un correo de confirmación con el mismo resumen; su fallo no debe impedir que la reserva… | F-11-05 | OBSERVACIÓN |
| US-17 | CA-1 | Al entrar al detalle de una cancha, el cliente abre una conexión por socket autenticada con el token del usuario. Sin token válido, el servidor rec… | F-17-01 | APROBADA |
| US-17 | CA-2 | Al conectarse, el servidor inicia un temporizador de 3 minutos (180 s) asociado a usuario y cancha, y envía al cliente la hora de expiración (expir… | F-17-02, E2E-14 | APROBADA |
| US-17 | CA-3 | El frontend muestra una cuenta regresiva visible en formato mm:ss calculada a partir de expiresAt del servidor, no del reloj local del navegador. | F-17-11, E2E-14, E2E-15 | APROBADA |
| US-17 | CA-4 | El servidor envía una sincronización periódica (cada 5 s) para corregir desfases entre cliente y servidor. | F-17-03, F-17-11, E2E-14, E2E-15 | APROBADA |
| US-17 | CA-5 | Durante los 3 minutos el usuario puede seleccionar día y hora (US-08 y US-09) y pasar al panel "Iniciar reserva" (US-10). | F-17-04, E2E-14 | APROBADA |
| US-17 | CA-6 | Al entrar al panel "Iniciar reserva" dentro del tiempo, el temporizador se detiene y el servidor lo marca como completado. | F-11-06, F-17-04 | APROBADA |
| US-17 | CA-7 | Si el tiempo llega a 0 sin haber entrado al panel, el servidor envía un evento de expiración; el frontend deshabilita la selección, muestra "Tu tie… | F-17-10, F-17-06, E2E-21 | APROBADA |
| US-17 | CA-8 | El backend rechaza (403 o 409) el ingreso al panel "Iniciar reserva" si la sesión de tiempo expiró, aunque el frontend no lo haya bloqueado. | F-17-05, F-17-06 | APROBADA |
| US-17 | CA-9 | Un usuario tiene una sola sesión de temporizador activa por cancha: si abre otra pestaña, se retoma el mismo expiresAt en lugar de crear un tempori… | F-17-07, E2E-16 | APROBADA |
| US-17 | CA-10 | Al salir de la cancha (navegar a otra pantalla o cerrar la pestaña) se cierra el socket y el servidor cancela el temporizador. | F-17-08, F-17-09, E2E-16 | APROBADA |
| US-17 | CA-11 | Si el socket pierde conexión y se reconecta dentro de la ventana de 3 minutos, el cliente recupera el tiempo restante desde el servidor. | F-17-09, F-18-12 | APROBADA |
| US-18 | CA-1 | Al seleccionar día y hora dentro de la sesión de 3 minutos, el servidor retiene esa franja para el usuario y lo confirma al cliente por socket. | F-18-01, F-18-02, F-18-08, E2E-17 | APROBADA |
| US-18 | CA-2 | Los demás usuarios que estén viendo esa cancha ven la franja como "En proceso de reserva" en tiempo real, sin recargar la página. | F-18-01, F-18-02, F-18-06, F-18-09, E2E-17 | APROBADA |
| US-18 | CA-3 | La retención se libera y se notifica a los demás usuarios cuando el temporizador expira, el usuario sale de la cancha, cambia de franja o cancela. | F-18-03, F-18-04, F-18-07, F-18-11, E2E-17, E2E-21 | APROBADA |
| US-18 | CA-4 | Al confirmar la reserva (US-11), la retención se convierte en reserva definitiva, consistente con la restricción única de US-09. | F-18-05, F-18-06, F-18-09, E2E-17 | APROBADA |
| US-18 | CA-5 | Un usuario no puede retener más de una franja a la vez por cancha; al elegir otra, la anterior se libera. | F-18-03, E2E-17 | APROBADA |
| US-18 | CA-6 | El estado de las sesiones y retenciones se persiste para sobrevivir a un reinicio del servidor. | F-18-12 | APROBADA |
| US-18 | CA-7 | El frontend muestra un aviso visual cuando quedan 30 segundos. | E2E-21 | APROBADA |
| US-18 | CA-8 | Prueba de carga básica con al menos 100 conexiones concurrentes sin pérdida de eventos ni duplicación de reservas. | NF-05, NF-06 | APROBADA |
| US-18 | CA-9 | Los eventos del socket (nombre, payload y errores) quedan documentados junto con la API (PIG1-23). | F-18-10 | APROBADA |
| US-19 | CA-1 | La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). | SD-01, SD-03, SD-04, SD-07, SD-11, SD-13, SD-23 | APROBADA |
| US-19 | CA-2 | Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). | SD-04, SD-05, SD-12, SD-21, NF-18 | APROBADA |
| US-19 | CA-3 | El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. | SD-06, SD-10, SD-22, NF-19 | APROBADA |
| US-19 | CA-4 | Los datos de la base persisten entre reinicios gracias a un volumen. | SD-20, SD-22 | APROBADA |
| US-19 | CA-5 | Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root. | SD-02, SD-08 | APROBADA |
| US-20 | CA-1 | El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. | SD-15, SD-16, SD-17 | OBSERVACIÓN |
| US-20 | CA-2 | El smoke test verifica health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro, login y listado de canchas. | SD-09, SD-14 | APROBADA |
| US-20 | CA-3 | El despliegue solo corre en push a la rama de despliegue y nunca en pull_request. | SD-15, SD-16 | APROBADA |
| US-20 | CA-4 | Las variables sensibles (JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD) se leen de secretos y no están en el repositorio. | SD-15, SD-17 | OBSERVACIÓN |