CanchaYa

Sistema de reserva de canchas sintéticas

Resultados del Smoke Test de Docker

Contenedorización (US-19) y pipeline CI/CD (US-20)

| Proyecto | CanchaYa — Sistema de reserva de canchas sintéticas (Proyecto Informático 1, UAO, 2026-2) |
| --- | --- |
| Equipo | Samuel Rios Calderón · Juan Esteban Panesso Bernal · Juan Sebastian Castillo Acevedo · Byron Stiven Zapata Zapata |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de ejecución | 11 de octubre de 2026, 1:37 p. m. |
| Versión probada | rama US--11,18,19,20, commit 548e6ad |
| Ejecución | Automatizada con scripts (Jest, Playwright, cliente Socket.IO, scripts de shell) sobre el entorno Docker de pruebas |
| Resultado global | 20 de 21 casos aprobados · 0 fallidos · 1 con observación |
| Casos del documento | SD-01 a SD-23 |

# 1. Resumen de la ejecución

Verificación rápida de que el entorno Docker se construye, arranca, es seguro y se mantiene sano, y de que el pipeline CI/CD está bien definido.

| Casos ejecutados | Aprobados | Fallidos | Con observación | % aprobados | Duración total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 20 | 0 | 1 | 95 % | 2.7 min |

| Grupo | Casos | Aprobados | Fallidos | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| US-20 | 5 | 4 | 0 | 1 |

Estados: APROBADA = todas las verificaciones del caso se cumplieron. FALLIDA = al menos una verificación no se cumplió (el resultado obtenido difiere del esperado). OBSERVACIÓN = el caso se cumplió pero deja un hallazgo o una limitación que debe conocerse.

# 2. Metodología y entorno

Las verificaciones usan los mismos comandos que el pipeline (docker compose, scripts/smoke-test.sh) sobre un proyecto Docker aislado construido desde cero, sin caché. La fase final destruye el entorno para probar la persistencia y la recuperación.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Equipo | Windows_NT 10.0.19045 (x64) · Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz (4 núcleos) · 16 GB de RAM · zona horaria America/Bogota |
| Repositorio | rama US--11,18,19,20 · commit 548e6ad (+4 archivo(s) con cambios sin comitear) |
| Entorno de ejecución | Docker Compose, proyecto aislado "canchaya-qa": frontend http://localhost:8380 · API http://localhost:4300/api · base PostgreSQL propia (no se usa la base compartida de Neon) |
| Node.js (ejecutor de pruebas) | v22.19.0 |
| Node.js (contenedor del backend) | v22.23.3 |
| Docker | 29.8.1 |
| Docker Compose | 5.5.1 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16.15 |
| nginx | nginx/1.31.6 |
| Socket.IO (servidor) | 4.8.4 |
| React | 18.3.1 |
| Jest | 29.7.0 |
| Playwright | 1.63.0 |
| axe-core | 4.14.0 |
| Chromium | 153.0.8010.12 |
| Firefox | 155.0 |
| WebKit | 26.6 |

# 3. Resultados detallados

## 3.1 US-19 · Contenedorización con Docker

Historia de usuario: Como equipo de desarrollo, queremos contenerizar la aplicación con Docker, para levantar todo el entorno con un solo comando y de forma reproducible.

Nota: el backlog entregado no trae criterios de aceptación formales para esta historia; los criterios listados se derivaron de su implementación.

| HU | CA | Criterio de aceptación | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-19 | CA-1 | La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). | SD-01, SD-03, SD-04, SD-07, SD-11, SD-13, SD-23 | APROBADA |
| US-19 | CA-2 | Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). | SD-04, SD-05, SD-12, SD-21 | APROBADA |
| US-19 | CA-3 | El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. | SD-06, SD-10, SD-22 | APROBADA |
| US-19 | CA-4 | Los datos de la base persisten entre reinicios gracias a un volumen. | SD-20, SD-22 | APROBADA |
| US-19 | CA-5 | Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root. | SD-02, SD-08 | APROBADA |

| SD-01 · El docker-compose.yml es válido | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que la definición del entorno (db, backend, frontend) es válida y resuelve sus variables. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose config -q" con las variables de entorno de pruebas. |
| Resultado esperado | El comando termina con código 0 y sin mensajes de error. |
| Resultado obtenido | ✓ docker compose config -q termina con código 0 → código 0 ✓ Define los servicios db, backend y frontend → backend, db, frontend |
| Estado final | APROBADA · duración 0.5 s · 11/10/26, 1:37:20 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-02 · Prueba negativa: sin JWT_SECRET el compose se niega a arrancar | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-5: Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Comprobar que el entorno no puede levantarse con un secreto vacío (no hay un valor por defecto inseguro). |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | JWT_SECRET definida como cadena vacía. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose config" con JWT_SECRET vacía. |
| Resultado esperado | Error (código distinto de 0) con un mensaje que indica que falta JWT_SECRET. |
| Resultado obtenido | ✓ El comando falla como se espera → código 1 ✓ El mensaje de error nombra la variable faltante → error while interpolating services.backend.environment.JWT_SECRET: required variable JWT_SECRET is missing a value: Define JWT_SECRET en el archivo .env de la r |
| Estado final | APROBADA · duración 0.2 s · 11/10/26, 1:37:20 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: Salida del comando

error while interpolating services.backend.environment.JWT_SECRET: required variable JWT_SECRET is missing a value: Define JWT_SECRET en el archivo .env de la raiz o en el entorno

| SD-03 · Construcción de las imágenes desde cero (sin caché) | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que las imágenes del backend y del frontend se construyen desde cero con Node 22 y que su tamaño es razonable. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose build --no-cache". 2. Listar las imágenes resultantes y su tamaño. |
| Resultado esperado | Ambas imágenes se construyen sin errores; el build completo tarda menos de 10 minutos. |
| Resultado obtenido | ✓ La construcción termina sin errores → código 0 ✓ El build completo tarda menos de 10 minutos → 40.5 s ✓ Existen las imágenes backend y frontend → canchaya-qa-frontend 96.3MB · canchaya-qa-backend 276MB ✓ El backend usa Node 22 (LTS vigente) → v22.23.3 |
| Estado final | APROBADA · duración 41.3 s · 11/10/26, 1:38:02 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: Últimas líneas del build

#26 exporting manifest list sha256:d5e384db979c7db168f276b3bb5b81e52b79917360a32880b9ab5f4fa861a949 0.0s done #26 naming to docker.io/library/canchaya-qa-frontend:latest #26 naming to docker.io/library/canchaya-qa-frontend:latest done #26 unpacking to docker.io/library/canchaya-qa-frontend:latest 0.1s done #26 DONE 0.5s #27 [frontend] resolving provenance for metadata file #27 DONE 0.0s Image canchaya-qa-frontend Building Image canchaya-qa-backend Building Image canchaya-qa-backend Built Image canchaya-qa-frontend Built

| SD-04 · Arranque con "docker compose up --wait": los 3 servicios quedan sanos | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). US-19 · CA-2: Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que el entorno completo arranca con un solo comando y que los healthchecks de db, backend y frontend pasan a "healthy". |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose up -d --wait --wait-timeout 300". 2. Consultar el estado de salud de cada contenedor. |
| Resultado esperado | Código 0; db, backend y frontend en estado healthy en menos de 3 minutos. |
| Resultado obtenido | ✓ docker compose up --wait termina con código 0 → código 0 ✓ El servicio db está healthy → healthy ✓ El servicio backend está healthy → healthy ✓ El servicio frontend está healthy → healthy ✓ Todo el entorno queda sano en menos de 3 minutos → 18.4 s |
| Estado final | APROBADA · duración 19.2 s · 11/10/26, 1:38:21 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: docker compose ps

NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS canchaya-qa-backend-1 canchaya-qa-backend "docker-entrypoint.s…" backend 17 seconds ago Up 12 seconds (healthy) 0.0.0.0:4300->4000/tcp, [::]:4300->4000/tcp canchaya-qa-db-1 postgres:16-alpine "docker-entrypoint.s…" db 6 minutes ago Up 5 minutes (healthy) 5432/tcp canchaya-qa-frontend-1 canchaya-qa-frontend "/docker-entrypoint.…" frontend 14 seconds ago Up 6 seconds (healthy) 0.0.0.0:8380->80/tcp, [::]:8380->80/tcp

| SD-05 · Orden de arranque: db → backend → frontend | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-2: Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que el backend espera a la base de datos y el frontend espera al backend (depends_on con service_healthy). |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Leer la hora de inicio (StartedAt) de cada contenedor. 2. Comparar el orden. |
| Resultado esperado | db inició antes que backend y backend antes que frontend. |
| Resultado obtenido | ✓ La base de datos inició antes (o al mismo tiempo) que el backend → db→backend 347185 ms ✓ El backend inició antes (o al mismo tiempo) que el frontend → backend→frontend 5757 ms • Dependencias declaradas en docker-compose.yml: backend espera service_healthy de db; frontend espera service_healthy de backend. |
| Estado final | APROBADA · duración 0.4 s · 11/10/26, 1:38:21 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-06 · El esquema de la base se aplica solo al arrancar el backend | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-3: El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que no hace falta ejecutar migraciones a mano: al iniciar, el backend crea tablas, índices únicos y restricciones. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Leer los logs del backend. 2. Consultar las tablas del esquema public en el Postgres del contenedor. 3. Consultar los índices únicos de reservas y retenciones. |
| Resultado esperado | Logs con "[MIGRATE] Esquema aplicado correctamente"; existen las 7 tablas y los índices únicos de US-09 y US-18. |
| Resultado obtenido | ✓ El log muestra que el esquema se aplicó automáticamente ✓ Existen las 7 tablas del modelo → canchas,horarios_disponibles,password_reset_tokens,reservas,retenciones,sesiones_reserva,usuarios ✓ Índice único parcial de reservas confirmadas (US-09) → uq_reservas_confirmada_cancha_fecha_hora, uq_retenciones_franja, uq_retenciones_usuario_cancha ✓ El índice es parcial: solo aplica a reservas con estado confirmada → CREATE UNIQUE INDEX uq_reservas_confirmada_cancha_fecha_hora ON public.reservas USING btree (cancha_id, fecha, hora_inicio) WHERE (estado = 'confirmada'::text) ✓ Restricciones únicas de retenciones (US-18) |
| Estado final | APROBADA · duración 1.5 s · 11/10/26, 1:38:23 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-07 · Puertos publicados y aislamiento de la base de datos | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que la API y el frontend responden en los puertos publicados y que la base de datos NO se expone fuera de la red de Docker. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Consultar GET /api/health en el puerto de la API. 2. Consultar el frontend en su puerto. 3. Inspeccionar los puertos publicados del contenedor de la base. |
| Resultado esperado | API y frontend responden 200; la base de datos no publica puertos en el host. |
| Resultado obtenido | ✓ GET /api/health responde 200 {"estado":"ok"} → {"estado":"ok"} ✓ El frontend responde 200 → HTTP 200 ✓ La base de datos no publica puertos en el host → {"5432/tcp":null} |
| Estado final | APROBADA · duración 0.2 s · 11/10/26, 1:38:23 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-08 · Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-5: Las imágenes no contienen secretos y el backend no corre como root. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar buenas prácticas de seguridad en las imágenes: sin archivos .env, sin el secreto JWT incrustado y usuario sin privilegios. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Listar el contenido de /app en la imagen del backend y ver el usuario. 2. Buscar el valor de JWT_SECRET dentro de las variables de la imagen y del bundle del frontend. |
| Resultado esperado | No hay .env, .git ni tests en la imagen; el usuario es "node"; el secreto no aparece en la imagen ni en el frontend. |
| Resultado obtenido | ✓ El backend corre con el usuario sin privilegios "node" → node ✓ La imagen no contiene .env, .git ni la carpeta tests → node_modules, package-lock.json, package.json, src ✓ El secreto JWT no está incrustado en la imagen del backend ✓ El bundle del frontend no contiene el secreto → 0 archivos con coincidencia |
| Estado final | APROBADA · duración 1.5 s · 11/10/26, 1:38:24 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-10 · Datos de ejemplo: seed de canchas y fotos servidas por el frontend | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-3: El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que la base temporal puede poblarse con las 5 canchas de ejemplo y que el frontend sirve sus fotos. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar el seed dentro del contenedor del backend. 2. Consultar el listado de canchas. 3. Descargar la foto de cada cancha desde el frontend. |
| Resultado esperado | Se insertan 5 canchas; cada una tiene foto y el frontend responde 200 con content-type image/jpeg. |
| Resultado obtenido | ✓ El seed inserta las 5 canchas de ejemplo → [SEED] Se insertaron 5 canchas de ejemplo con sus horarios ✓ GET /api/canchas devuelve 5 canchas → 5 ✓ Foto de "Cancha El Bosque" disponible → /img/canchas/el-bosque.jpg → HTTP 200 ✓ Foto de "Cancha La Rivera" disponible → /img/canchas/la-rivera.jpg → HTTP 200 ✓ Foto de "Cancha Los Cerros" disponible → /img/canchas/los-cerros.jpg → HTTP 200 ✓ Foto de "Cancha San Fernando" disponible → /img/canchas/san-fernando.jpg → HTTP 200 ✓ Foto de "Cancha Santa Mónica" disponible → /img/canchas/santa-monica.jpg → HTTP 200 |
| Estado final | APROBADA · duración 0.7 s · 11/10/26, 1:38:26 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-11 · nginx: fallback de SPA, caché de assets y cabeceras | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar la configuración del servidor del frontend: recargar una ruta de React Router no debe dar 404 y los assets compilados deben cachearse. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Pedir /canchas/cualquier-id y /login directamente. 2. Pedir un asset compilado de /assets/ y revisar Cache-Control. 3. Pedir una ruta de archivo inexistente de /assets/. |
| Resultado esperado | Las rutas SPA responden 200 con index.html; los assets llevan Cache-Control immutable; un asset inexistente responde 404. |
| Resultado obtenido | ✓ Ruta SPA /canchas/cualquier-id responde 200 con la app → HTTP 200 ✓ Ruta SPA /login responde 200 con la app → HTTP 200 ✓ Ruta SPA /mis-reservas responde 200 con la app → HTTP 200 ✓ Los assets compilados se sirven con Cache-Control immutable → max-age=31536000, public, immutable ✓ Un asset inexistente no se disfraza de la app → HTTP 404 |
| Estado final | APROBADA · duración 0.0 s · 11/10/26, 1:38:26 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-12 · Healthchecks definidos y política de reinicio | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-2: Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que cada servicio declara un healthcheck y se reinicia automáticamente si falla (unless-stopped). |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Inspeccionar la configuración de cada contenedor. |
| Resultado esperado | Los 3 contenedores tienen healthcheck y política de reinicio "unless-stopped". |
| Resultado obtenido | ✓ db: healthcheck definido, reinicio "unless-stopped" ✓ backend: healthcheck definido, reinicio "unless-stopped" ✓ frontend: healthcheck definido, reinicio "unless-stopped" |
| Estado final | APROBADA · duración 0.6 s · 11/10/26, 1:38:27 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-13 · Consumo de recursos en reposo | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Baja |
| Objetivo | Registrar el consumo de memoria y CPU de los contenedores sin carga, como referencia. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker stats --no-stream". |
| Resultado esperado | Cada contenedor usa menos de 300 MiB de memoria en reposo. |
| Resultado obtenido | ✓ db-1: 41.08MiB de memoria, CPU 5.24% ✓ backend-1: 34.44MiB de memoria, CPU 0.02% ✓ frontend-1: 5.121MiB de memoria, CPU 0.00% |
| Estado final | APROBADA · duración 2.3 s · 11/10/26, 1:38:29 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: docker stats

canchaya-qa-db-1¦41.08MiB / 7.74GiB¦5.24% canchaya-qa-backend-1¦34.44MiB / 7.74GiB¦0.02% canchaya-qa-frontend-1¦5.121MiB / 7.74GiB¦0.00%

| SD-20 · Persistencia: los datos sobreviven a "docker compose down" y "up" | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-4: Los datos de la base persisten entre reinicios gracias a un volumen. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que el volumen db-data conserva usuarios y reservas cuando se bajan y suben los contenedores. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Crear un usuario y una reserva. 2. Ejecutar "docker compose down" (sin -v) y luego "up -d --wait". 3. Iniciar sesión con el mismo usuario y consultar sus reservas. |
| Resultado esperado | El usuario y la reserva siguen existiendo tras recrear los contenedores. |
| Resultado obtenido | ✓ Se crea la reserva antes del reinicio → HTTP 201 ✓ docker compose down termina sin errores ✓ docker compose up --wait termina sin errores ✓ La API vuelve a ser alcanzable desde el equipo anfitrión → 0.5 s después de que Docker la marcó healthy ✓ Los conteos de usuarios/reservas no cambian → 1/1 → 1/1 ✓ El usuario puede iniciar sesión después del reinicio → HTTP 200 ✓ La reserva sigue en el historial como confirmada |
| Estado final | APROBADA · duración 26.9 s · 11/10/26, 2:08:34 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-21 · Recuperación: reinicio del backend | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-2: Cada servicio tiene un healthcheck y arranca en el orden correcto (db, backend, frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Medir cuánto tarda el backend en volver a estar disponible tras un reinicio. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose restart backend". 2. Consultar /api/health hasta que responda. |
| Resultado esperado | El backend vuelve a responder en menos de 30 segundos y queda healthy. |
| Resultado obtenido | ✓ El backend vuelve a responder /api/health → 5.8 s ✓ Se recupera en menos de 30 segundos → 5.8 s ✓ Queda en estado healthy → healthy |
| Estado final | APROBADA · duración 10.6 s · 11/10/26, 2:08:45 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-22 · Entorno limpio: "down -v" borra los datos y el esquema se recrea solo | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-3: El esquema de la base se aplica automáticamente al iniciar el backend. US-19 · CA-4: Los datos de la base persisten entre reinicios gracias a un volumen. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar que eliminar el volumen deja la base vacía y que al volver a levantar el esquema se aplica automáticamente. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose down -v". 2. Ejecutar "up -d --wait". 3. Contar usuarios y verificar las tablas. |
| Resultado esperado | Base vacía (0 usuarios) con las 7 tablas creadas automáticamente. |
| Resultado obtenido | ✓ docker compose down -v termina sin errores ✓ El volumen db-data fue eliminado → sin volumen ✓ El entorno vuelve a levantar desde cero ✓ La base quedó vacía (0 usuarios) ✓ El esquema se aplicó automáticamente (7 tablas) |
| Estado final | APROBADA · duración 26.8 s · 11/10/26, 2:09:12 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-23 · Limpieza del entorno de pruebas | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-19 · Contenedorización con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-19 · CA-1: La aplicación se construye y levanta con "docker compose up" (base de datos, API y frontend). |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Baja |
| Objetivo | Verificar que el entorno de pruebas se elimina por completo sin afectar el despliegue del pipeline (proyecto "canchaya"). |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "docker compose -p canchaya-qa down -v". 2. Verificar que el proyecto de despliegue sigue activo. |
| Resultado esperado | No quedan contenedores ni volúmenes de canchaya-qa; el proyecto "canchaya" sigue corriendo. |
| Resultado obtenido | ✓ down -v --rmi local termina sin errores ✓ No quedan contenedores de canchaya-qa ✓ El despliegue del pipeline (proyecto canchaya) sigue sano → Up 41 minutes (healthy) |
| Estado final | APROBADA · duración 6.3 s · 11/10/26, 2:09:18 p. m. (hora de Colombia) |

## 3.2 US-20 · Pipeline CI/CD con Docker

Historia de usuario: Como equipo de desarrollo, queremos un pipeline de integración y despliegue continuos con Docker, para validar y desplegar cada cambio de forma automática.

Nota: el backlog entregado no trae criterios de aceptación formales para esta historia; los criterios listados se derivaron de su implementación.

| HU | CA | Criterio de aceptación | Casos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-20 | CA-1 | El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. | SD-15, SD-16, SD-17 | OBSERVACIÓN |
| US-20 | CA-2 | El smoke test verifica health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro, login y listado de canchas. | SD-09, SD-14 | APROBADA |
| US-20 | CA-3 | El despliegue solo corre en push a la rama de despliegue y nunca en pull_request. | SD-15, SD-16 | APROBADA |
| US-20 | CA-4 | Las variables sensibles (JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD) se leen de secretos y no están en el repositorio. | SD-15, SD-17 | OBSERVACIÓN |

| SD-09 · Smoke test del pipeline (scripts/smoke-test.sh) contra el entorno Docker | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-20 · Pipeline CI/CD con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-20 · CA-2: El smoke test verifica health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro, login y listado de canchas. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Ejecutar exactamente el mismo smoke test que corre el job "Docker - build y smoke test" del pipeline. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "bash scripts/smoke-test.sh" apuntando al entorno de pruebas. |
| Resultado esperado | Pasan las 7 verificaciones: health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro/login y listado de canchas, y termina con "Smoke test OK". |
| Resultado obtenido | ✓ API responde en /api/health ✓ Frontend sirve la app ✓ Rutas de React Router resuelven a index.html (SPA) ✓ CORS permite el origen del frontend ✓ Sin token la API responde 401 ✓ Registro e inicio de sesión contra la base de datos ✓ Con token la API lista canchas ✓ El script termina con código 0 y "Smoke test OK" → código 0 |
| Estado final | APROBADA · duración 1.0 s · 11/10/26, 1:38:25 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: Salida de scripts/smoke-test.sh

-> API responde en /api/health -> Frontend sirve la app -> Rutas de React Router resuelven a index.html (SPA) -> CORS permite el origen del frontend -> Sin token la API responde 401 -> Registro e inicio de sesión contra la base de datos -> Con token la API lista canchas Smoke test OK

| SD-14 · Prueba de carga con 100 conexiones de socket (paso del pipeline) | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-20 · Pipeline CI/CD con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-20 · CA-2: El smoke test verifica health, frontend, rutas SPA, CORS, 401 sin token, registro, login y listado de canchas. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Ejecutar la misma prueba de carga que corre el job Docker del pipeline. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Ejecutar "npm run test:carga" con CLIENTES=100 apuntando al entorno de pruebas. |
| Resultado esperado | 9/9 verificaciones correctas: sin eventos perdidos ni duplicados y una sola reserva ganadora. |
| Resultado obtenido | ✓ La prueba de carga termina con todas las verificaciones correctas → 9/9 |
| Estado final | APROBADA · duración 23.0 s · 11/10/26, 1:38:52 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: Salida de la prueba de carga

Prueba de carga US-18 contra http://localhost:4300/api con 100 clientes [OK] 100/100 conexiones simultáneas recibieron su temporizador (678 ms) [OK] El primer cliente retiene la franja A y el servidor lo confirma [OK] Aviso "franja A en proceso de reserva": 99/99 lo recibieron una vez (perdidos 0, duplicados 0, 421 ms) [OK] 99 retenciones simultáneas de la franja B: 1 aceptada, 98 rechazadas con FRANJA_RETENIDA [OK] Aviso "franja B en proceso de reserva": 99/99 lo recibieron una vez (perdidos 0, duplicados 0, 308 ms) [OK] 99 reservas simultáneas de la franja B: 1 creada (201), 98 rechazadas (409) [OK] En la base quedó 1 reserva para la franja B (sin duplicados) [OK] Aviso "franja B reservada": 99/99 lo recibieron una vez (perdidos 0, duplicados 0, 310 ms) [OK] Aviso "franja A liberada" al salir el usuario: 99/99 lo recibieron una vez (perdidos 0, duplicados 0, 415 ms) 9/9 verificaciones correctas

| SD-15 · Análisis estático del workflow de CI/CD (ci-cd.yml) | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-20 · Pipeline CI/CD con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-20 · CA-1: El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. US-20 · CA-3: El despliegue solo corre en push a la rama de despliegue y nunca en pull_request. US-20 · CA-4: Las variables sensibles (JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD) se leen de secretos y no están en el repositorio. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Verificar la estructura del pipeline: jobs, dependencias, condición de despliegue y manejo de secretos. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Cargar .github/workflows/ci-cd.yml. 2. Revisar jobs, "needs", la condición "if" del despliegue y el origen de los secretos. 3. Confirmar que no hay archivos .env versionados. |
| Resultado esperado | Jobs backend, frontend, docker y deploy-local; el despliegue solo corre en push a sprint_4 con runner self-hosted; los secretos vienen de "secrets.*"; no hay .env en el repositorio. |
| Resultado obtenido | ✓ Define los 4 jobs: backend, frontend, docker y deploy-local → backend, frontend, docker, deploy-local ✓ Se dispara en pull_request y en push ✓ El job docker espera a backend y frontend → ["backend","frontend"] ✓ El despliegue espera al job docker ✓ El despliegue solo corre en push a sprint_4 (nunca en pull_request) → github.event_name == 'push' && github.ref == 'refs/heads/sprint_4' ✓ El despliegue usa el runner self-hosted ✓ JWT_SECRET y POSTGRES_PASSWORD se leen de secretos de GitHub ✓ Las acciones usan v5 (runtime Node 24, sin avisos de obsolescencia) → actions/checkout@v5, actions/setup-node@v5 ✓ No hay archivos .env versionados en el repositorio → ninguno ✓ .gitignore excluye los archivos .env |
| Estado final | APROBADA · duración 0.1 s · 11/10/26, 1:38:52 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-16 · Despliegue real mediante el self-hosted runner | APROBADA |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-20 · Pipeline CI/CD con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-20 · CA-1: El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. US-20 · CA-3: El despliegue solo corre en push a la rama de despliegue y nunca en pull_request. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Alta |
| Objetivo | Comprobar que el job de despliegue ya levantó la aplicación en este equipo a través del runner de GitHub Actions. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Listar los proyectos de Docker Compose. 2. Verificar que el proyecto "canchaya" fue creado desde el espacio de trabajo del runner. 3. Consultar la API y el frontend desplegados. |
| Resultado esperado | Existe el proyecto "canchaya" con 3 contenedores, creado desde la carpeta del runner, y responde en 4100 y 8080. |
| Resultado obtenido | ✓ Existe el proyecto de despliegue "canchaya" → running(3) ✓ Fue creado desde el espacio de trabajo del runner (actions-runner\_work) → C:\Windows\System32\actions-runner\_work\proyecto_informaticocanchaya\proyecto_informaticocanchaya\docker-compose.yml ✓ La API desplegada por el pipeline responde en http://localhost:4100/api/health → HTTP 200 ✓ El frontend desplegado por el pipeline responde en http://localhost:8080 → HTTP 200 |
| Estado final | APROBADA · duración 0.3 s · 11/10/26, 1:38:52 p. m. (hora de Colombia) |

| SD-17 · Evidencia de la ejecución del pipeline en GitHub Actions (aportada por el equipo) | OBSERVACIÓN |
| --- | --- |

| Historia de usuario | US-20 · Pipeline CI/CD con Docker |
| --- | --- |
| Criterio(s) de aceptación | US-20 · CA-1: El pipeline define los jobs de backend (lint y pruebas), frontend (lint y build), Docker (build y smoke test) y despliegue local. US-20 · CA-4: Las variables sensibles (JWT_SECRET, POSTGRES_PASSWORD) se leen de secretos y no están en el repositorio. |
| Tipo / prioridad | Smoke test · Infraestructura / Docker · Prioridad Media |
| Objetivo | Dejar constancia de la ejecución real del pipeline en GitHub. Esta prueba NO la ejecuta QA localmente: GitHub Actions solo corre en los servidores de GitHub. |
| Precondiciones | Entorno Docker de pruebas en ejecución. |
| Datos de prueba | No aplica. |
| Pasos ejecutados | 1. Revisar las capturas aportadas por el equipo del run del pipeline, del runner self-hosted y de los secretos. |
| Resultado esperado | Los jobs Backend, Frontend y Docker en verde; runner conectado y escuchando; secretos JWT_SECRET y POSTGRES_PASSWORD creados. |
| Resultado obtenido | ⚠ Evidencia de terceros: las capturas las aportó el equipo; QA no puede ejecutar GitHub Actions desde este equipo. |
| Estado final | OBSERVACIÓN · duración 0.0 s · 11/10/26, 1:38:52 p. m. (hora de Colombia) |

Evidencia: Run del pipeline en GitHub Actions: Backend, Frontend y Docker en verde (captura del equipo)

Evidencia: Self-hosted runner conectado: "Listening for Jobs" (captura del equipo)

Evidencia: Secretos del repositorio JWT_SECRET y POSTGRES_PASSWORD (captura del equipo)

# 4. Defectos y observaciones de esta suite

No se registraron defectos en esta suite.

## Observaciones

- SD-17: Evidencia de terceros: las capturas las aportó el equipo; QA no puede ejecutar GitHub Actions desde este equipo.

# 5. Conclusión

Se ejecutaron 21 casos: 20 aprobados (95 %), 0 fallidos y 1 con observación. Todos los casos cumplieron el resultado esperado.