CanchaYa

Sistema de reserva de canchas sintéticas

Informe de Resumen QA y Defectos

Conclusiones de la ejecución del plan de pruebas

| Proyecto | CanchaYa — Sistema de reserva de canchas sintéticas (Proyecto Informático 1, UAO, 2026-2) |
| --- | --- |
| Equipo | Samuel Rios Calderón · Juan Esteban Panesso Bernal · Juan Sebastian Castillo Acevedo · Byron Stiven Zapata Zapata |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de ejecución | 14 de octubre de 2026, 12:48 a. m. |
| Versión probada | rama sprint_4, commit d1ed711 (más 145 archivos con cambios sin commit) |
| Ejecución | Regresión completa final (tras los merges de US-12, US-13 y US-21, SonarQube y OpenAPI). Automatizada con scripts (Jest, Playwright, cliente Socket.IO, scripts de shell) sobre el entorno Docker de pruebas |
| Resultado global | 135 de 142 casos aprobados · 0 fallidos · 7 con observación |
| Defectos | 15 registrados (0 abiertos) |

# 1. Resumen ejecutivo

Se ejecutaron 142 casos de prueba en cuatro suites (smoke de Docker, funcionales, E2E y no funcionales) más 140 pruebas automatizadas del backend. Los 115 criterios de aceptación de las 19 historias evaluadas quedaron cubiertos en un 98 %.

| Casos ejecutados | Aprobados | Fallidos | Con observación | % aprobados | Duración total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 135 | 0 | 7 | 95 % | 13.6 min |

### Resultado por suite

| Suite | Casos | Aprobados | Fallidos | Obs. | % apr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smoke test de Docker y pipeline | 24 | 23 | 0 | 1 | 96 % |
| Pruebas funcionales (API y sockets) | 72 | 71 | 0 | 1 | 99 % |
| Pruebas End-to-End (navegador) | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 % |
| Pruebas no funcionales | 21 | 16 | 0 | 5 | 76 % |
| Jest: pruebas unitarias e integración del backend | 140 | 140 | 0 | 0 | 100 % |

### Veredicto frente a los criterios de salida

| Criterio | Umbral | Obtenido | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos de prioridad Alta aprobados | 100 % | 133/133 (100 %) | SÍ |
| Defectos Crítica/Alta abiertos | 0 | 0 | SÍ |
| Pruebas automatizadas del backend (Jest) | 100 % aprobadas | 140/140 | SÍ |
| Smoke test de Docker | 100 % aprobado | 24/24 | SÍ |
| Criterios de aceptación con caso de prueba | ≥ 90 % | 113/115 (98 %) | SÍ |
| Rendimiento RNF-01 (p95 < 2 s) y sin vulnerabilidades altas | Cumplidos | NF-01 aprobada · NF-02 aprobada · NF-03 aprobada · NF-13 observación | SÍ |

Veredicto: la versión cumple los criterios de salida definidos en el plan y los 15 defectos detectados en la ejecución inicial están corregidos y verificados.

# 2. Comparación entre la ejecución inicial y la regresión

La ejecución inicial detectó los defectos de la sección 4. Tras corregirlos se repitió el plan completo, desde la construcción de las imágenes sin caché, y se agregaron casos para las correcciones.

| Suite | Ejecución inicial | Regresión (tras las correcciones) |
| --- | --- | --- |
| Smoke de Docker | 20 apr. · 0 fall. · 1 obs. (de 21) | 23 apr. · 0 fall. · 1 obs. (de 24) |
| Funcionales | 55 apr. · 4 fall. · 1 obs. (de 60) | 71 apr. · 0 fall. · 1 obs. (de 72) |
| E2E | 21 apr. · 1 fall. · 0 obs. (de 22) | 25 apr. · 0 fall. · 0 obs. (de 25) |
| No funcionales | 15 apr. · 3 fall. · 3 obs. (de 21) | 16 apr. · 0 fall. · 5 obs. (de 21) |
| Jest (backend) | 41 apr. · 10 fall. (de 51) | 140 apr. · 0 fall. (de 140) |

# 3. Cobertura por historia de usuario

| HU | CA | Con casos | Aprobados | Con fallos | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 · Registro de usuario | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 6 |
| US-02 · Inicio de sesión | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 6 |
| US-03 · Recuperación de contraseña | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 4 |
| US-04 · Listado de canchas disponibles | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 8 |
| US-05 · Detalle de cancha | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 3 |
| US-06 · Filtro de canchas | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 4 |
| US-07 · Selección de fecha y hora | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 2 |
| US-08 · Validación de disponibilidad | 8 | 8/8 | 8 | 0 | 13 |
| US-09 · Bloqueo de reserva duplicada | 6 | 6/6 | 6 | 0 | 14 |
| US-10 · Flujo rápido de reserva | 8 | 8/8 | 8 | 0 | 8 |
| US-11 · Confirmación de reserva | 10 | 10/10 | 10 | 0 | 15 |
| US-12 · Reservas múltiples | 5 | 5/5 | 5 | 0 | 6 |
| US-13 · Historial de reservas | 7 | 7/7 | 7 | 0 | 5 |
| US-17 · Temporizador de sesión de reserva (Socket) | 11 | 11/11 | 11 | 0 | 18 |
| US-18 · Retención de franja y disponibilidad en tiempo real (Socket) | 9 | 9/9 | 9 | 0 | 17 |
| US-19 · Contenedorización con Docker | 5 | 5/5 | 5 | 0 | 18 |
| US-20 · Pipeline CI/CD con Docker | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 6 |
| US-21 · Integración de SonarQube y continuación de pruebas QA | 5 | 3/5 | 3 | 0 | 1 |
| PIG1-23 · Documentación técnica de API (OpenAPI/Swagger) | 11 | 11/11 | 11 | 0 | 6 |

CA = criterios de aceptación. "Aprobados" incluye los que pasaron con observación; "Con fallos" son criterios con al menos un caso fallido.

# 4. Defectos encontrados y su cierre

| ID | Defecto | Severidad | HU / criterio | Casos | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Pruebas unitarias con una fecha fija que ya venció: el job de backend del pipeline falla | Alta | US-20 (pipeline) · US-08 CA-6 | JEST | Cerrado |
| DEF-02 | Dependencias de producción del backend con vulnerabilidades conocidas (1 crítica, 1 alta, 2 moderadas) | Alta | US-20 (CI/CD) · RNF-03 (seguridad) | NF-13 | Cerrado |
| DEF-03 | La API acepta reservas fuera del horario de atención de la cancha | Media | US-08 · CA-8 | F-08-07 | Cerrado |
| DEF-04 | La API acepta franjas solapadas en la misma cancha | Media | US-09 · CA-1 y CA-2 · US-08 CA-8 | F-08-08 | Cerrado |
| DEF-05 | Al reconectar el socket no se recupera el tiempo restante: se inicia una sesión nueva de 3 minutos | Media | US-17 · CA-11 (y CA-10) | F-17-09 | Cerrado |
| DEF-06 | La cuenta regresiva depende del reloj del navegador, no del servidor | Media | US-17 · CA-3 y CA-4 | E2E-15 | Cerrado |
| DEF-07 | No hay límite de intentos de inicio de sesión | Media | US-02 · seguridad (RNF-03) | NF-12 | Cerrado |
| DEF-08 | Un origen no permitido por CORS recibe un error 500 y deja un error en el log | Baja | RNF-03 (seguridad) | NF-11 | Cerrado |
| DEF-09 | retencion:solicitar con un payload nulo responde ERROR_INTERNO en lugar de DATOS_INVALIDOS | Baja | US-18 · CA-1 y CA-9 (errores documentados) | F-18-08 | Cerrado |
| DEF-10 | Regresión de la corrección de DEF-02: al cerrar sesión la URL queda en /login?redirect=/canchas | Baja | US-02 · CA-4 | E2E-03 | Cerrado |
| DEF-11 | US-13 quedó a medias tras unir las ramas: GET /api/reservas no tenía la consulta paginada ni los filtros | Alta | US-13 · CA-1 a CA-5 | F-13-01 | Cerrado |
| DEF-12 | Contraste insuficiente en el código de la reserva de "Mis reservas" (WCAG 2.1 AA) | Media | US-13 · CA-1 · RNF-05 | NF-14 | Cerrado |
| DEF-13 | La prueba de integración de US-12 no cumplía la validación de horario de la cancha y fallaba en Jest | Media | US-12 · CA-1 · US-20 (pipeline) | JEST | Cerrado |
| DEF-14 | El job de SonarQube del pipeline seguía con acciones v4 y Node 20 (obsoletos) | Media | US-21 · CA-2 · US-20 | SD-15 | Cerrado |
| DEF-15 | "Mis reservas" mostraba el UUID de la reserva en lugar del código CY-XXXXXXXX | Baja | US-13 · CA-1 · US-11 · CA-6 | E2E-13 | Cerrado |

## 4.1 Detalle de cada defecto

### DEF-01 · Pruebas unitarias con una fecha fija que ya venció: el job de backend del pipeline falla

| Severidad / estado | Alta · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-20 (pipeline) · US-08 CA-6 |
| Casos que lo detectaron | JEST |
| Descripción | backend/tests/reservaService.test.js usa la fecha fija 2026-10-01 como si fuera una fecha futura. Desde el 1 de octubre de 2026 a las 08:00 (hora de Colombia) esa fecha ya es pasada y el servicio la rechaza correctamente con "No se pueden reservar fechas u horas pasadas". El fallo no está en el producto sino en los datos de la prueba, pero hace que `npm test` termine en rojo y bloquee el job "Backend - lint y pruebas" (y con él los jobs Docker y de despliegue). |
| Pasos para reproducir | 1. Ejecutar `npm test` en la carpeta backend con una base PostgreSQL disponible (fecha del sistema posterior al 1-oct-2026). 2. Revisar las pruebas de reservaService.test.js. |
| Resultado esperado | Las 51 pruebas pasan en cualquier fecha. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | 10 de 51 pruebas fallan (todas de reservaService.test.js › crearReserva) con "No se pueden reservar fechas u horas pasadas". |
| Impacto | El pipeline de CI/CD queda en rojo en cada push y no se puede desplegar. Cualquier cambio futuro quedaría sin validación automática hasta corregirlo. |
| Recomendación | Reemplazar la fecha fija por una calculada (por ejemplo, una fecha lejana como 2099-12-31 o la de mañana en hora de Colombia) en los datos de prueba de reservaService.test.js y revisar que ninguna otra prueba dependa de la fecha actual. |
| Corrección aplicada | En backend/tests/reservaService.test.js se reemplazó la fecha fija 2026-10-01 por una fecha lejana (2099-12-31) que no vence, y se agregó el mock del repositorio de horarios que ahora necesita el servicio. |
| Verificación (regresión) | JEST: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-02 · Dependencias de producción del backend con vulnerabilidades conocidas (1 crítica, 1 alta, 2 moderadas)

| Severidad / estado | Alta · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-20 (CI/CD) · RNF-03 (seguridad) |
| Casos que lo detectaron | NF-13 |
| Descripción | `npm audit --omit=dev` en el backend reporta: proxy-addr (crítica, suplantación de IP), nodemailer ≤ 10.0.5 (alta, varias inyecciones SMTP y de cabeceras) y qs/express (moderada, denegación de servicio). En el frontend hay 2 moderadas en react-router. En el uso actual la explotabilidad es limitada (la API no configura "trust proxy" y el SMTP no está configurado), pero el criterio de salida exige 0 vulnerabilidades altas o críticas. |
| Pasos para reproducir | 1. En backend, ejecutar `npm audit --omit=dev`. 2. En frontend, ejecutar `npm audit --omit=dev`. |
| Resultado esperado | Sin vulnerabilidades altas ni críticas en dependencias de producción. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | Backend: 1 crítica, 1 alta, 2 moderadas. Frontend: 2 moderadas. |
| Impacto | Riesgo de seguridad al desplegar fuera del entorno local, sobre todo cuando se configure el envío real de correos (nodemailer). |
| Recomendación | Ejecutar `npm audit fix` en el backend (corrige proxy-addr y qs sin cambios incompatibles) y planificar la actualización de nodemailer a una versión corregida (cambio mayor; revisar el envío de correos) y de react-router-dom en el frontend. Volver a ejecutar las pruebas después de actualizar. |
| Corrección aplicada | Backend: npm audit fix (corrige proxy-addr y qs) y actualización de nodemailer 6.9 → 10.1. Frontend: react-router-dom 6.26 → 7.18. npm audit queda en 0 vulnerabilidades en ambos proyectos; se comprobó que el build, el lint y los flujos E2E siguen funcionando. |
| Verificación (regresión) | NF-13: OBSERVACIÓN |

### DEF-03 · La API acepta reservas fuera del horario de atención de la cancha

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-08 · CA-8 |
| Casos que lo detectaron | F-08-07 |
| Descripción | El backend no compara la reserva con la tabla de horarios de la cancha. La interfaz solo ofrece bloques dentro del horario, pero cualquier cliente que llame directamente a la API puede reservar a cualquier hora (por ejemplo, 03:00) o en un día en que la cancha no atiende. El criterio exige que la validación se haga siempre en el backend. |
| Pasos para reproducir | 1. Consultar el horario de una cancha (07:00–20:00). 2. Enviar POST /api/canchas/:id/reservas con horaInicio 03:00 y horaFin 04:00 en una fecha futura. |
| Resultado esperado | 400 o 409: la cancha no atiende a esa hora. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | 201 Created: la reserva se guardó. |
| Impacto | Se pueden crear reservas imposibles de cumplir y se bloquean franjas que no existen; solo es posible por la API directa. |
| Recomendación | En crearReserva (y en retenerFranja) validar que la franja esté contenida en el horario del día de la semana de la cancha, usando la fecha en hora de Colombia. |
| Corrección aplicada | Nuevo servicio backend/src/services/horarioReservaService.js: tanto crearReserva como retenerFranja exigen que la franja caiga dentro del horario del día de la semana de la cancha; si no, responden 400 con el código FUERA_DE_HORARIO. |
| Verificación (regresión) | F-08-07: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-04 · La API acepta franjas solapadas en la misma cancha

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-09 · CA-1 y CA-2 · US-08 CA-8 |
| Casos que lo detectaron | F-08-08 |
| Descripción | El índice único parcial solo impide dos reservas con la misma hora de inicio. Una reserva 10:00–12:00 no bloquea 11:00–12:00 ni 10:30–11:30. La interfaz solo genera bloques de 1 hora alineados, por lo que el problema aparece solo con llamadas directas a la API, pero el criterio de US-09 es que "nunca se generen reservas duplicadas" para la misma cancha, día y hora. |
| Pasos para reproducir | 1. Reservar 10:00–12:00 en una cancha y fecha. 2. Reservar 11:00–12:00 en la misma cancha y fecha. 3. Reservar 10:30–11:30. |
| Resultado esperado | 409 en los dos últimos intentos. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | 201 en ambos: quedan 3 reservas confirmadas que se solapan. |
| Impacto | Posible doble reserva real de la cancha por la API directa; la restricción de la base de datos no protege ese caso. |
| Recomendación | Exigir bloques de 1 hora alineados (horaFin = horaInicio + 1 h y minutos en 00) y, como defensa en profundidad, una restricción de exclusión en PostgreSQL (EXCLUDE USING gist con rangos de tiempo, extensión btree_gist) para reservas confirmadas. |
| Corrección aplicada | Las franjas deben ser bloques de exactamente 1 hora alineados con la apertura de la cancha (400 BLOQUE_INVALIDO / FUERA_DE_HORARIO). Además, el esquema agrega la restricción de exclusión ex_reservas_sin_solape (extensión btree_gist) que impide en PostgreSQL cualquier solape entre reservas confirmadas; el error 23P01 se traduce en 409 "El horario ya no está disponible". |
| Verificación (regresión) | F-08-08: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) SD-06: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-05 · Al reconectar el socket no se recupera el tiempo restante: se inicia una sesión nueva de 3 minutos

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-17 · CA-11 (y CA-10) |
| Casos que lo detectaron | F-17-09 |
| Descripción | Cuando se cierra la última conexión del usuario en una cancha, el servidor cancela la sesión de inmediato (criterio CA-10). Si la conexión se cae por un instante y se reconecta, ya no hay sesión que retomar y el servidor crea una nueva de 180 s, por lo que el cliente no "recupera el tiempo restante" (CA-11). Los dos criterios son parcialmente contradictorios y la implementación solo cumple el primero. |
| Pasos para reproducir | 1. Conectar el socket y anotar expiresAt. 2. Cortar la conexión (pérdida de red) y reconectar 2 s después con el mismo token. 3. Comparar el expiresAt recibido. |
| Resultado esperado | El expiresAt al reconectar es el mismo que antes del corte. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | expiresAt nuevo, 2,0 s posterior al original: se creó una sesión nueva de 180 s. |
| Impacto | Una caída breve de red le regala al usuario un temporizador completo y le libera la franja retenida (el frontend la vuelve a pedir al reconectar). No impide reservar, pero el tiempo mostrado no refleja la sesión original. |
| Recomendación | Dar un período de gracia (por ejemplo 10 a 15 s) antes de cancelar la sesión cuando se cierra el último socket; si el usuario reconecta dentro de ese lapso se retoma el mismo expiresAt. |
| Corrección aplicada | temporizadorReservaService espera un lapso de gracia de 10 s antes de cancelar la sesión cuando se cierra el último socket; si el usuario reconecta dentro de ese lapso se retoma la misma sesión con el mismo expiresAt y no se libera su franja. |
| Verificación (regresión) | F-17-09: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-17-08: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-06 · La cuenta regresiva depende del reloj del navegador, no del servidor

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-17 · CA-3 y CA-4 |
| Casos que lo detectaron | E2E-15 |
| Descripción | El frontend calcula el tiempo restante como expiresAt (hora del servidor) menos Date.now() (hora del equipo del usuario). La sincronización cada 5 s reenvía el mismo expiresAt absoluto, por lo que no corrige desfases del reloj local. El criterio pide una cuenta regresiva calculada a partir de la hora del servidor, no del reloj local. |
| Pasos para reproducir | 1. Abrir el navegador con el reloj local adelantado 2 minutos. 2. Entrar al detalle de una cancha y esperar 6 s. |
| Resultado esperado | El temporizador muestra ≈ 03:00 (hora del servidor). |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | Muestra 00:52: la cuenta regresiva está desfasada 2 minutos. |
| Impacto | Un usuario con la hora del equipo mal configurada ve un tiempo incorrecto (o "Tu tiempo expiró" de inmediato), aunque el servidor siga validando bien su sesión. |
| Recomendación | Enviar en temporizador:inicio y temporizador:sync la hora actual del servidor (serverNow) o el tiempo restante en milisegundos, y calcular en el cliente el desfase (serverNow − Date.now()) para ajustar la cuenta regresiva. |
| Corrección aplicada | temporizador:inicio, temporizador:sync y el ack de temporizador:reiniciar envían ahora (hora del servidor). El frontend calcula el desfase respecto de su reloj y lo usa para la cuenta regresiva y para marcar las horas pasadas. |
| Verificación (regresión) | E2E-15: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-17-11: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-07 · No hay límite de intentos de inicio de sesión

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-02 · seguridad (RNF-03) |
| Casos que lo detectaron | NF-12 |
| Descripción | La API permite intentos ilimitados de inicio de sesión contra una misma cuenta, sin retrasos ni bloqueos, lo que facilita ataques de fuerza bruta o de relleno de credenciales. |
| Pasos para reproducir | 1. Enviar 40 inicios de sesión con contraseña incorrecta contra la misma cuenta. 2. Iniciar sesión con la contraseña correcta. |
| Resultado esperado | Después de varios fallos, la API limita (429) o bloquea temporalmente. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | Los 40 intentos respondieron 401 sin ninguna limitación y el inicio de sesión correcto posterior respondió 200. |
| Impacto | Una contraseña débil puede adivinarse por fuerza bruta. |
| Recomendación | Agregar express-rate-limit (por IP y por correo) en /api/auth/login y /api/auth/olvide-password. |
| Corrección aplicada | Nuevo middleware backend/src/middlewares/limitadores.js (express-rate-limit): 10 intentos fallidos por IP y correo cada 15 minutos en /api/auth/login y 5 solicitudes en /api/auth/olvide-password; responde 429 con el código DEMASIADOS_INTENTOS. Iniciar sesión bien no consume el cupo y otras cuentas no se ven afectadas. |
| Verificación (regresión) | NF-12: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-08 · Un origen no permitido por CORS recibe un error 500 y deja un error en el log

| Severidad / estado | Baja · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | RNF-03 (seguridad) |
| Casos que lo detectaron | NF-11 |
| Descripción | La función de verificación de CORS rechaza los orígenes ajenos con un Error, que el manejador de errores convierte en un 500 "Error interno del servidor" y registra como error del servidor. El navegador igualmente bloquea la respuesta (no se envía Access-Control-Allow-Origin), así que no hay fuga de datos, pero el estado y el log son engañosos. |
| Pasos para reproducir | 1. Enviar GET /api/health con la cabecera Origin: http://sitio-malicioso.example. |
| Resultado esperado | Respuesta sin Access-Control-Allow-Origin y con un estado de rechazo (403), sin error 500. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | HTTP 500 {"mensaje":"Error interno del servidor"} y un [ERROR] en el log del backend. |
| Impacto | Ruido en los logs y diagnóstico confuso; sin impacto de seguridad directo. |
| Recomendación | Rechazar con un ErrorDeAplicacion de estado 403 y mensaje "Origen no permitido" (o simplemente no habilitar CORS para ese origen). |
| Corrección aplicada | backend/src/config/corsOrigin.js: la API responde 403 "Origen no permitido" a un origen ajeno y las librerías cors/Socket.IO ya no reciben un Error, por lo que no hay error 500 ni ruido en el log. |
| Verificación (regresión) | NF-11: OBSERVACIÓN |

### DEF-09 · retencion:solicitar con un payload nulo responde ERROR_INTERNO en lugar de DATOS_INVALIDOS

| Severidad / estado | Baja · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-18 · CA-1 y CA-9 (errores documentados) |
| Casos que lo detectaron | F-18-08 |
| Descripción | validarFranja usa un valor por defecto en la desestructuración, que solo aplica a undefined; si el cliente envía null el servicio lanza un TypeError, el socket responde ERROR_INTERNO y se registra un error. El código DATOS_INVALIDOS documentado no se devuelve en este caso. |
| Pasos para reproducir | 1. Conectar un socket autenticado. 2. Emitir retencion:solicitar con payload null. |
| Resultado esperado | ack {ok:false, error:{codigo:"DATOS_INVALIDOS"}}. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | ack {ok:false, error:{codigo:"ERROR_INTERNO", mensaje:"Error interno del servidor"}}. |
| Impacto | Un mensaje malformado de un cliente produce un error interno registrado; sin efecto sobre otros usuarios. |
| Recomendación | En validarFranja tratar cualquier valor no objeto (null incluido) como DATOS_INVALIDOS antes de desestructurar. |
| Corrección aplicada | validarFranja trata cualquier payload que no sea un objeto (null incluido) como DATOS_INVALIDOS antes de desestructurar. |
| Verificación (regresión) | F-18-08: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-10 · Regresión de la corrección de DEF-02: al cerrar sesión la URL queda en /login?redirect=/canchas

| Severidad / estado | Baja · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-02 · CA-4 |
| Casos que lo detectaron | E2E-03 |
| Descripción | Al actualizar react-router-dom a la versión 7 (corrección de DEF-02), el orden en que se procesan el cierre de sesión y la navegación cambió: la ruta protegida alcanzaba a redirigir a /login agregando el parámetro redirect con la ruta que se acababa de abandonar. Esto no ocurría con la versión anterior. Lo detectó la regresión (E2E-03). Al volver a iniciar sesión, el usuario habría sido llevado a /canchas en lugar del flujo normal. |
| Pasos para reproducir | 1. Iniciar sesión y abrir el listado de canchas. 2. Pulsar "Salir". 3. Revisar la URL. |
| Resultado esperado | La aplicación queda en /login, sin parámetros. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | La URL quedó en /login?redirect=%2Fcanchas y la prueba que espera /login falló por tiempo de espera. |
| Impacto | Menor: solo cambia el destino tras volver a iniciar sesión después de cerrar sesión a propósito. |
| Recomendación | Que el contexto de autenticación recuerde que el cierre de sesión fue voluntario y la ruta protegida no agregue el parámetro redirect en ese caso. |
| Corrección aplicada | AuthContext expone cerroSesion (verdadero tras un cierre voluntario, falso al iniciar sesión) y ProtectedRoute envía a /login sin parámetros cuando está activo. |
| Verificación (regresión) | E2E-03: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-11 · US-13 quedó a medias tras unir las ramas: GET /api/reservas no tenía la consulta paginada ni los filtros

| Severidad / estado | Alta · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-13 · CA-1 a CA-5 |
| Casos que lo detectaron | F-13-01 |
| Descripción | Al unir la rama del historial (US-13) con sprint_4, el servicio y la pantalla "Mis reservas" quedaron esperando una consulta paginada (periodo, estado, página, límite), pero el repositorio y el controlador seguían con la versión anterior: listarPorUsuario recibía un objeto en lugar del id del usuario y GET /api/reservas devolvía la lista sin paginación (la pantalla leía paginacion.total de un valor indefinido). Las pruebas unitarias de US-13 usan un repositorio simulado, por eso pasaban. |
| Pasos para reproducir | 1. Unir la rama US-13 y la rama de las correcciones de QA en sprint_4. 2. Iniciar sesión y abrir "Mis reservas" (GET /api/reservas?periodo=proximas). |
| Resultado esperado | Respuesta { reservas, paginacion } con el estado visible de cada reserva, filtrada por periodo y estado. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | La consulta no existía en el repositorio real: la respuesta no traía paginacion y la pantalla no podía mostrar el contador ni la paginación. |
| Impacto | Alto: la pantalla "Mis reservas" no funcionaba de punta a punta aunque las pruebas unitarias estuvieran en verde. |
| Recomendación | Implementar la consulta en el repositorio y agregar una prueba de integración contra la base real. |
| Corrección aplicada | Se implementó reservaRepository.listarPorUsuario (periodo, estado "completada" derivado de la hora de Colombia, paginación y total), el controlador listarHistorial y la ruta GET /api/reservas; se conservó GET /api/reservas/mias. Se agregó historialReservas.integration.test.js. |
| Verificación (regresión) | F-13-01: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-13-02: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-13-03: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-13-04: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) E2E-23: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-12 · Contraste insuficiente en el código de la reserva de "Mis reservas" (WCAG 2.1 AA)

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-13 · CA-1 · RNF-05 |
| Casos que lo detectaron | NF-14 |
| Descripción | El texto del identificador de cada reserva usaba el gris más claro de la paleta (#94a3b8) sobre fondo blanco, con una relación de contraste de 2,6:1; WCAG 2.1 AA exige 4,5:1. axe-core lo reportó como violación grave en la pantalla "Mis reservas" (2 elementos). |
| Pasos para reproducir | 1. Iniciar sesión con un usuario con reservas. 2. Abrir /mis-reservas y ejecutar axe-core. |
| Resultado esperado | Ninguna violación crítica o grave. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | 1 violación grave: color-contrast en .reserva-item-id. |
| Impacto | Personas con baja visión no pueden leer el código de su reserva. |
| Recomendación | Usar el color de texto secundario de la paleta (#475569, 7,6:1). |
| Corrección aplicada | En global.css, .reserva-item-id usa var(--tinta-suave). |
| Verificación (regresión) | NF-14: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-13 · La prueba de integración de US-12 no cumplía la validación de horario de la cancha y fallaba en Jest

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-12 · CA-1 · US-20 (pipeline) |
| Casos que lo detectaron | JEST |
| Descripción | reservasMultiples.integration.test.js crea sus canchas de prueba sin horario de atención. Desde que la API valida que la reserva caiga dentro del horario de la cancha (DEF-03), las 5 pruebas de esa suite recibían 400 FUERA_DE_HORARIO en vez de 201. El fallo estaba en los datos de la prueba, pero dejaba el job de backend del pipeline en rojo. |
| Pasos para reproducir | 1. Unir la rama de US-12 con las correcciones de QA. 2. Ejecutar npm test en backend con una base de datos. |
| Resultado esperado | Todas las pruebas pasan. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | 5 pruebas fallidas en reservasMultiples.integration.test.js. |
| Impacto | Bloquea el job de backend y, con él, Docker y el despliegue. |
| Recomendación | Las pruebas de integración deben insertar el horario de atención de sus canchas, como ya hace la de US-09. |
| Corrección aplicada | La prueba inserta un horario diario de 06:00 a 22:00 para sus canchas. |
| Verificación (regresión) | JEST: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-14 · El job de SonarQube del pipeline seguía con acciones v4 y Node 20 (obsoletos)

| Severidad / estado | Media · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-21 · CA-2 · US-20 |
| Casos que lo detectaron | SD-15 |
| Descripción | El job quality-gate agregado para US-21 usaba actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4, actions/download-artifact@v4 y Node 20, mientras el resto del workflow ya estaba en v5 y Node 22. GitHub emite avisos de obsolescencia por Node 20 y lo retirará de los runners. |
| Pasos para reproducir | 1. Analizar .github/workflows/ci-cd.yml. |
| Resultado esperado | Todas las acciones en v5 y Node 22. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | Tres acciones en v4 y node-version "20" en el job quality-gate. |
| Impacto | Avisos de obsolescencia y riesgo de que el job deje de funcionar. |
| Recomendación | Unificar versiones en todo el workflow. |
| Corrección aplicada | checkout, setup-node, upload-artifact y download-artifact en v5 y Node 22 en todos los jobs. |
| Verificación (regresión) | SD-15: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

### DEF-15 · "Mis reservas" mostraba el UUID de la reserva en lugar del código CY-XXXXXXXX

| Severidad / estado | Baja · Cerrado (corregido y verificado en la regresión) |
| --- | --- |
| HU / criterio | US-13 · CA-1 · US-11 · CA-6 |
| Casos que lo detectaron | E2E-13 |
| Descripción | La pantalla de confirmación entrega al usuario un código corto (CY-XXXXXXXX), pero el nuevo historial mostraba el identificador interno de 36 caracteres. El usuario no podía reconocer la reserva que acababa de confirmar. |
| Pasos para reproducir | 1. Confirmar una reserva y anotar el código. 2. Pulsar "Ver mis reservas". |
| Resultado esperado | La reserva aparece con el mismo código. |
| Resultado obtenido (ejecución inicial) | Aparecía el UUID. |
| Impacto | Menor: inconsistencia visible entre la confirmación y el historial. |
| Recomendación | Incluir el código en la respuesta del historial y mostrarlo. |
| Corrección aplicada | El historial devuelve codigo y la pantalla lo muestra (con el id como respaldo). |
| Verificación (regresión) | E2E-13: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) F-13-01: APROBADA (el resultado obtenido ahora coincide con el esperado) |

# 5. Ajustes a los casos durante la puesta a punto

Al ejecutar por primera vez las suites, algunos casos fallaron por suposiciones erróneas del propio script de prueba (no por defectos del producto). Se corrigieron y se volvieron a ejecutar; los documentos de resultados muestran la ejecución final. Se deja constancia para que el historial sea transparente.

| Caso | Qué ocurrió en la primera ejecución | Corrección |
| --- | --- | --- |
| SD-03 | La verificación de que existían las imágenes devolvió vacío: se invocó "docker images" con dos nombres de repositorio y ese comando solo admite uno. | Se cambió por un filtro de referencia (reference=canchaya-qa-*). El producto no tenía ningún problema. |
| SD-20 | En la primera ejecución la API no respondió en el instante posterior a que Docker marcara el servicio como healthy; en la segunda, la base recién recreada no tenía canchas. | Se espera a que la API sea alcanzable (tardó 0,5 s) y se siembran las canchas de ejemplo si la base está vacía. |
| F-08-07 | El dato de prueba indicaba un horario de 06:00–22:00 que no correspondía a la cancha usada (07:00–20:00). | Se corrigió el texto del dato de prueba; el resultado (la API acepta 03:00) no cambia. |
| E2E-02 | Se esperaba un error del servidor al enviar una contraseña débil, pero el formulario ya la valida en el navegador (atributo pattern) y no envía la petición; además se reutilizaba una cuenta que solo existía en otra ejecución. | Se verifica la validación nativa del navegador (sin petición al servidor) y se crea una cuenta propia para probar el correo duplicado. La validación del servidor sigue cubierta en F-01-03. |
| E2E-07 | El horario de un día se eliminó en la base con la ficha ya cargada; la ficha guarda los horarios al abrirse y por eso seguía mostrando bloques. | Se recarga la página después de eliminar el horario, como lo haría un usuario real. |
| E2E-10 | Se asumió que la cancha tenía 16 bloques (06:00–22:00) y que hoy existía el bloque de las 06:00; esa cancha atiende de 07:00 a 20:00. | Las comprobaciones leen los bloques reales de la página (cantidad y horas). |
| E2E-18 | Para provocar el 401 se cambió la fecha, lo cual reinicia la selección del bloque; era imposible que se conservara. | El 401 se provoca pulsando "Iniciar reserva" sin alterar la selección. |
| E2E-21 | El tiempo hasta la expiración se comparó con 30 s medidos desde el inicio en lugar de medirlos desde el aviso. | Se mide la diferencia entre el aviso y la expiración, y el total desde el inicio (≈ 180 s). |
| NF-13 | El detector de credenciales marcó la contraseña de la base PostgreSQL efímera del job de pruebas del CI (canchaya:canchaya@localhost) como un secreto. | Se reporta como observación (es una base temporal sin datos reales) y el caso falla solo por las vulnerabilidades reales de las dependencias. |
| NF-16 | El guion suponía que el primer Tab llegaba al campo de correo y el siguiente al de contraseña; antes hay enlaces de la barra y entre ambos campos está el enlace "¿La olvidaste?". | Se recorre con Tab hasta alcanzar cada campo; la cantidad de pulsaciones queda como observación de usabilidad. |
| F-08-08 | (Ejecución 2) Con la corrección de DEF-03/DEF-04 el escenario original (reservar 10:00–12:00) ya no es posible: la API exige bloques de 1 hora. | El caso ahora reserva 10:00–11:00 y comprueba que los solapes 10:30–11:30 y 10:00–12:00 se rechazan, además del INSERT directo bloqueado por la restricción de exclusión. |
| F-17-08 y F-18-04 | (Ejecución 2) Con el lapso de gracia de 10 s (DEF-05) la sesión y la retención ya no se liberan al instante al cerrar la última pestaña. | Los casos esperan el lapso de gracia (≈ 10 s) antes de comprobar la cancelación y la liberación. |
| SD-10 | (Ejecución 2) Falló una vez con "fetch failed" justo después de ejecutar el seed dentro del contenedor: corte momentáneo del puerto publicado por Docker Desktop (el backend no se reinició). | El cliente HTTP de las pruebas reintenta unos instantes ante rechazos o cortes de conexión; el caso se repitió y aprobó. |
| E2E-21 | (Ejecución 2) El límite absoluto de 174–184 s fue demasiado estricto: el cronómetro se inicia unos segundos después de abrir la sesión. | Se compara el momento de expiración con lo que marcaba la cuenta regresiva al leerla (±4 s) y con el aviso de 30 s. |
| E2E-03 | (Ejecución 2) Al repetirlo de forma aislada usaba una cuenta que solo existe en la corrida completa. | El caso crea su propia cuenta. |
| F-09-02, F-10-01, F-11-01, F-11-03 | Tras unir US-12 (límite de 5 reservas activas por usuario), los usuarios fijos de la suite alcanzaron el tope y recibieron 409 LIMITE_RESERVAS_ALCANZADO en lugar del resultado que cada caso verificaba. | El entorno Docker de QA se levanta con MAX_RESERVAS_ACTIVAS_USUARIO=500 (docker-compose.yml ya lee la variable) y el límite real se prueba en F-12-04 con un segundo backend configurado en 3. El producto funcionaba según US-12. |
| SD-15 | El análisis del workflow esperaba 4 jobs y que el job de Docker dependiera solo de backend y frontend; US-21 agregó el job quality-gate. | La prueba verifica ahora los 5 jobs y la dependencia de Docker sobre quality-gate. |
| E2E-13, NF-14 | Los selectores apuntaban a la pantalla anterior de "Mis reservas" (.mi-reserva); US-13 la reemplazó (.reserva-item). | Se actualizaron los selectores. El comportamiento verificado es el mismo. |
| F-13-03 | Los datos de la prueba insertaban reservas pasadas en la misma cancha, fecha y hora que F-13-02 y chocaban con la restricción única. | La prueba usa otra cancha y fechas distintas. |

# 6. Observaciones y limitaciones

- SD-17: Evidencia de terceros: las capturas las aportó el equipo; QA no puede ejecutar GitHub Actions desde este equipo.

- F-11-05: El envío real por SMTP no se ejecutó (sin credenciales); queda cubierto solo en modo simulado.

- NF-04: nginx sirve el JavaScript sin compresión gzip (content-encoding vacío): activar "gzip on" reduciría la transferencia.

- NF-11: Faltan cabeceras de seguridad recomendadas: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security (se resuelven con el middleware "helmet" y la configuración de nginx).

- NF-13: El workflow de CI define la contraseña de una base PostgreSQL efímera (canchaya:canchaya@localhost) para el job de pruebas: es aceptable porque la base solo existe durante el job y no contiene datos reales, pero no debe reutilizarse en ningún otro entorno.

- NF-13: backend: 1 vulnerabilidades moderadas/bajas pendientes de revisión (npm audit).

- NF-16: Hay 3 elementos enfocables (logo y enlaces de la barra) antes del formulario y no existe un enlace "Saltar al contenido"; para usuarios de teclado o lector de pantalla convendría agregarlo.

- NF-21: ESLint reporta 1 aviso(s): 6:14  warning  Fast refresh only works when a file only exports components. Move your React context(s) to a separate file  react-refresh/only-export-components | ✖ 1 problem (0 errors, 1 warning)

- Las pruebas de este informe se ejecutaron sobre el commit indicado en la portada; los cambios posteriores deben volver a probarse con los mismos scripts.

- No se probó el envío real de correo por SMTP ni la ejecución remota de GitHub Actions (ver plan, sección 2.2).

# 7. Recomendaciones y próximos pasos

Sin recomendaciones pendientes.

- Corregir los defectos y volver a ejecutar las suites completas; actualizar el estado de cada defecto en este informe.

- Agregar los casos automatizados de este plan al pipeline (los de API y E2E ya son reproducibles con los scripts) para detectar regresiones en cada push.

# 8. Documentos de esta entrega

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| 01_Plan_de_Pruebas_QA.docx | Alcance, estrategia, entorno, criterios y matriz de trazabilidad |
| 02_Resultados_Pruebas_Funcionales.docx | API REST y sockets por historia de usuario + pruebas Jest |
| 03_Resultados_Pruebas_No_Funcionales.docx | Rendimiento, carga, seguridad, accesibilidad, compatibilidad, fiabilidad y mantenibilidad |
| 04_Resultados_Pruebas_E2E.docx | Flujos de usuario en navegador con capturas |
| 05_Resultados_Smoke_Docker.docx | Docker, smoke test del pipeline y análisis del workflow |
| 06_Informe_Resumen_QA_y_Defectos.docx | Este informe |